通江县2021年项目库信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **县** | **项目类型** | **项目子类型** | **项目编号** | **项目名称** | **项目地点** | **项目预算总投资（万元）** | **项目状态** | **规划年度** | **是否纳入年度项目实施计划** | **实施单位名称** | **计划开始日期** | **计划结束日期** |
| 1 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000823833609 | 通江县\_产业项目\_通江茶叶产业发展 | 通江县 | 1635 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县林业局 | 20210608 | 20211229 |
| 2 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000882679194 | 通江县\_产业项目\_2021年蓝莓种苗补助、管护补助、栽植补助项目 | 通江县 | 1674.27 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县供销社 | 20210805 | 20211230 |
| 3 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000883281645 | 通江县\_产业项目\_2021年青峪猪精深加工厂项目 | 通江县 | 200 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县农业农村局 | 20210428 | 20211230 |
| 4 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000914781463 | 通江县\_产业项目\_通江县青花椒种植加工项目 | 通江县 | 1465 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县林业局 | 20210818 | 20211231 |
| 5 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000922723120 | 通江县\_产业项目\_铁溪镇茶叶产业发展项目 | 铁溪镇 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁溪镇人民政府 | 20210410 | 20211120 |
| 6 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000931417109 | 通江县\_产业项目\_2021年通江县基础母牛扩群增量项目 | 通江县 | 49.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县农业农村局 | 20210408 | 20211230 |
| 7 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000931419738 | 通江县\_产业项目\_2021年良种繁育体系建设项目 | 通江县 | 60 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县农业农村局 | 20210406 | 20211224 |
| 8 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000931422283 | 通江县\_产业项目\_2021年饲草料生产与加工项目 | 通江县 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县农业农村局 | 20210407 | 20211230 |
| 9 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000931427079 | 通江县\_产业项目\_裕德源银耳产业发展 | 通江县 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 四川裕德源 | 20210318 | 20211230 |
| 10 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000931430352 | 通江县\_产业项目\_罗村茶叶产业发展 | 通江县 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 农业农村局 | 20210303 | 20211223 |
| 11 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877596646 | 通江县\_产业项目\_铁溪镇2021年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 铁溪镇 | 17.11 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁溪镇人民政府 | 20210510 | 20210820 |
| 12 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000880301986 | 通江县\_产业项目\_2021年支持动态监测帮扶对象奖补项目 | 通江县 | 281.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县乡村振兴局 | 20210730 | 20211231 |
| 13 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000881468593 | 通江县\_产业项目\_2021年“三农”示范片产业道路建设(巴山牧业总部园区产业路) | 通江县 | 280 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巴山牧业总部 | 20210805 | 20211231 |
| 14 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000881780042 | 通江县\_产业项目\_青花椒产业发展技术服务费 | 通江县 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县林业局 | 20210201 | 20211220 |
| 15 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000921984742 | 通江县\_产业项目\_铁溪镇重点村集体经济项目 | 铁溪镇 | 82 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁溪镇人民政府 | 20210810 | 20211110 |
| 16 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928680819 | 产业项目\_两河口镇2021年农村安全饮水补短板（木诺槽村、二里坝村、三官庙村、龙头寨村、鞍子村、 | 两河口镇 | 7.22 | 项目实施 | 2021 | 是 | 两河口镇 | 20210706 | 20211231 |
| 17 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000931492593 | 通江县\_产业项目\_2021年星级现代农业园区奖补项目 | 通江县 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县农业农村局 | 20210408 | 20211223 |
| 18 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000931493271 | 通江县\_产业项目\_2021年茶叶产业管护提升 | 通江县 | 24 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县农业农村局 | 20210415 | 20211230 |
| 19 | 通江县 | 就业扶贫 | 就业创业补助 | 5300000832462135 | 通江县\_就业扶贫\_就业创业补助 | 通江县 | 60 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县就业局 | 20210101 | 20211230 |
| 20 | 通江县 | 就业扶贫 | 技能培训 | 5300000823840004 | 通江县\_就业扶贫\_2021年贫困家庭技能培训 | 通江县 | 130 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县就业局 | 20210201 | 20211230 |
| 21 | 通江县 | 公益岗位 | 公益岗位 | 5300000823825127 | 通江县\_公益岗位\_2021年建档立卡贫困人口生态护林员 | 通江县 | 890 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县林业局 | 20210101 | 20211231 |
| 22 | 通江县 | 公益岗位 | 公益岗位 | 5300000823832550 | 通江县\_公益岗位\_2021年农村公益性岗位 | 通江县 | 1000 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县就业局 | 20210101 | 20211231 |
| 23 | 通江县 | 教育扶贫 | 受"雨露计划"职业教育补 | 5300000826420107 | 通江县\_教育扶贫\_2021年雨露计划（1-6月） | 通江县 | 1200 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县扶贫开发局 | 20210201 | 20211231 |
| 24 | 通江县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5300000892447524 | 通江县\_教育扶贫\_2021年学前教育保教费减免 | 通江县 | 358.397 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县教育科技和体育局 | 20210330 | 20210630 |
| 25 | 通江县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5300000892938849 | 通江县\_教育扶贫\_2021年义教生活补助 | 通江县 | 665.1813 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县教育科技和体育局 | 20210323 | 20210630 |
| 26 | 通江县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5300000893193397 | 通江县\_教育扶贫\_2021年普高助学金 | 通江县 | 580.9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县教育科技和体育局 | 20210323 | 20210630 |
| 27 | 通江县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5300000893292713 | 通江县\_教育扶贫\_2021普高免学费 | 通江县 | 210.784 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县教育科技和体育局 | 20210323 | 20210630 |
| 28 | 通江县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5300000895600262 | 通江县\_教育扶贫\_2021年中职助学金 | 通江县 | 298.42 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县教育科技和体育局 | 20210323 | 20210630 |
| 29 | 通江县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5300000895853608 | 通江县\_教育扶贫\_2021年中职三年级生活补助(9+3扩面) | 通江县 | 40.88 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县教育科技和体育局 | 20210323 | 20210630 |
| 30 | 通江县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5300000896065444 | 通江县\_教育扶贫\_2021年脱贫户中职生活补助 | 通江县 | 63.95 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县教育科技和体育局 | 20210607 | 20210630 |
| 31 | 通江县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5300000896981638 | 通江县\_教育扶贫\_2021年通江县农村学生转移东部就读项目 | 通江县 | 36 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县职业高级中学 | 20210901 | 20220831 |
| 32 | 通江县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5300000897867561 | 通江县\_教育扶贫\_通江县杨柏镇太平小学教学环境提升建设项目 | 通江县 | 35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县杨柏镇太平小学 | 20210903 | 20211203 |
| 33 | 通江县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5300000898709549 | 通江县\_教育扶贫\_通江县泥溪镇中心小学教学环境提升工程项目 | 通江县 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县泥溪镇中心小学 | 20210903 | 20211203 |
| 34 | 通江县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5300000898786781 | 通江县\_教育扶贫\_通江县民胜镇中心小学教学环境提升建设项目 | 通江县 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县民胜镇中心小学 | 20210903 | 20211203 |
| 35 | 通江县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5300000898920909 | 通江县\_教育扶贫\_通江县涪阳中学教学环境提升建设项目 | 通江县 | 90 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县涪阳中学 | 20210903 | 20211203 |
| 36 | 通江县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5300000899042271 | 通江县\_教育扶贫\_通江县泥溪初级中学教学环境提升建设项目 | 通江县 | 70 | 项目实施 | 2021 | 是 | 泥溪初级中学 | 20210903 | 20211203 |
| 37 | 通江县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5300000899316064 | 通江县\_教育扶贫\_通江县唱歌镇石林小学教学环境提升建设项目 | 通江县 | 25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县唱歌镇石林小学 | 20210903 | 20211203 |
| 38 | 通江县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5300000900723159 | 通江县\_教育扶贫\_高明小学及幼儿园建设项目--2#宿舍楼 | 通江县 | 200 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县高明小学 | 20210105 | 20210625 |
| 39 | 通江县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 5300000900756395 | 通江县\_教育扶贫\_通江县高明小学及幼儿园建设项目—总坪工程 | 通江县 | 150 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县高明小学 | 20210501 | 20210831 |
| 40 | 通江县 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 5300000787073621 | 通江县\_健康扶贫\_2021城乡居民基本医疗保险 | 通江县 | 3180 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县医疗保障局 | 20210101 | 20211231 |
| 41 | 通江县 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 5300000826419775 | 通江县\_金融扶贫\_2021年扶贫小额信贷 | 通江县 | 800 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县扶贫开发局 | 20210201 | 20211231 |
| 42 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881276024 | 通江县\_生活条件改善\_回林乡五马村安全饮水 | 魏家河村 | 26.77 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火炬镇魏家河村 | 20210112 | 20210412 |
| 43 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000928901255 | 通江县\_生活条件改善\_2021年铁溪镇梨坪沟村安全饮水项目 | 铁溪镇 | 1.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁溪镇人民政府 | 20210708 | 20211210 |
| 44 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000928915823 | 通江县\_生活条件改善\_2021年铁溪镇桐梓塬村安全饮水项目 | 铁溪镇 | 10.51 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁溪镇人民政府 | 20210714 | 20211210 |
| 45 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000928924056 | 通江县\_生活条件改善\_2021年铁溪镇罗村村安全饮水项目 | 铁溪镇 | 3.56 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁溪镇人民政府 | 20210715 | 20211210 |
| 46 | 通江县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5300000835466031 | 通江县\_生活条件改善\_2021年通江县海鹰寺国有林场巩固提升 | 洪口镇 | 105 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县海鹰寺国有林场 | 20210510 | 20220531 |
| 47 | 通江县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5300000837542503 | 通江县\_生活条件改善\_2021年空山国有贫困林场 | 通江县 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 空山林场 | 20210201 | 20211201 |
| 48 | 通江县 | 合保障性扶 | 享受农村居民最低生活保障 | 5300000828199446 | 通江县\_综合保障性扶贫\_享受农村最低生活保障 | 通江县 | 5113 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县民政局 | 20210101 | 20211231 |
| 49 | 通江县 | 合保障性扶 | 参加城乡居民基本养老保险 | 5300000883598936 | 通江县\_综合保障性扶贫\_2021年代缴防止返贫监测户养老保险 | 通江县 | 7 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县城乡居民社会保险局 | 20210810 | 20211231 |
| 50 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000808929864 | 通江县\_村基础设施\_通江县-董溪乡\_村基础设施\_程家营村组道路硬化(5.4公里） | 程家营村 | 172.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 董溪乡 | 20210626 | 20211231 |
| 51 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000922738323 | 通江县\_村基础设施\_铁溪镇天井里村农村道路建设项目 | 铁溪镇 | 46 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁溪镇人民政府 | 20210410 | 20211120 |
| 52 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000845924315 | 通江县\_村基础设施\_烟溪镇北雪垭村产业路路建设 | 通江县 | 126 | 项目实施 | 2021 | 是 | 北雪垭村 | 20210315 | 20211229 |
| 53 | 通江县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5300000826674321 | 通江县\_项目管理费\_2021年易地扶贫搬迁贷款财政贴息补助资金 | 通江县 | 7652 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县扶贫开发局 | 20210201 | 20211231 |
| 54 | 通江县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5300000836865390 | 通江县\_项目管理费\_2021衔接乡村推进振兴工作经费 | 通江县 | 320 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县扶贫开发局 | 20210401 | 20211231 |
| 55 | 通江县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5300000881146236 | 通江县\_项目管理费\_2021年工作经费（驻村人员及援凉人员） | 通江县 | 1433.69 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县委组织部 | 20210809 | 20211223 |
| 56 | 通江县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5300000881417643 | 通江县\_项目管理费\_2021年新增产业发展贷款财政贴息补助 | 通江县 | 500 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县财政局 | 20210805 | 20211230 |
| 57 | 通江县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5300000883522290 | 通江县\_项目管理费\_2021年度驻村工作队员人身意外伤害保险项目 | 通江县 | 85.19 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县委组织部 | 20210809 | 20211231 |
| 58 | 通江县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5300000891889147 | 通江县\_项目管理费\_2021年县档案馆扶贫档案归档管理 | 通江县 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县档案馆 | 20210811 | 20211230 |
| 59 | 通江县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5300000891901090 | 通江县\_项目管理费\_2021年县疾控中心脱贫攻坚安全饮水水质检测 | 通江县 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县疾控中心 | 20210816 | 20211230 |
| 60 | 通江县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5300000891910413 | 通江县\_项目管理费\_2021农产品质量品牌建设项目 | 通江县 | 178 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县农业农村局 | 20210823 | 20211230 |
| 61 | 通江县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5300000929090059 | 通江县\_项目管理费\_2021 年驻村工作队后勤保障 | 通江县 | 162.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 各乡镇人民政府 | 20210325 | 20211208 |
| 62 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877995125 | 通江县\_产业项目\_通江县-板桥口镇\_村基础设施\_黄村坪村道路建设（以工代赈） | 板桥口镇 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 黄村坪村 | 20210623 | 20211231 |
| 63 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922128111 | 通江县-板桥口镇\_产业项目\_投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 砥坝村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 砥坝村 | 20210803 | 20211201 |
| 64 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922128590 | 通江县-板桥口镇\_产业项目\_投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 白果坝村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 白果坝村 | 20210803 | 20211201 |
| 65 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922129017 | 通江县-板桥口镇\_产业项目\_投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 黄村坪村 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 黄村坪村 | 20210803 | 20211201 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922129494 | 通江县-板桥口镇\_产业项目\_投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 大铜钱村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 大铜钱村 | 20210803 | 20211201 |
| 67 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922129855 | 通江县-板桥口镇\_产业项目\_投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 石院子村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石院子村 | 20210803 | 20211201 |
| 68 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922130195 | 通江县-板桥口镇\_产业项目\_投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 高家梁村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 高家梁村 | 20210803 | 20211201 |
| 69 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000846572021 | 通江县-板桥口镇\_危房改造\_易地扶贫搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户 | 板桥口镇 | 3.9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 砥坝村 | 20210811 | 20211231 |
| 70 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881050306 | 通江县-板桥口镇\_生活条件改善\_安全饮水补短板 | 城子山村 | 22.62 | 项目实施 | 2021 | 是 | 城子山村 | 20210317 | 20211222 |
| 71 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000671193752 | 通江县-板桥口镇\_村基础设施\_焦城寨村小桥湾至姜家坪道路拓宽 | 焦城寨村 | 100.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 焦城寨村 | 20200422 | 20201001 |
| 72 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000671198410 | 通江县-板桥口镇\_村基础设施\_焦城寨村陈家岩口子到垮田坝河沟道路新建 | 焦城寨村 | 17.55 | 项目实施 | 2021 | 是 | 焦城寨村 | 20200422 | 20201001 |
| 73 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000671204645 | 通江县-板桥口镇\_村基础设施\_秦家河村茶园子至村委会道路新建 | 砥坝村 | 4.95 | 项目实施 | 2021 | 是 | 秦家河村 | 20200422 | 20201001 |
| 74 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000671209145 | 通江县-板桥口镇\_村基础设施\_高家梁村刘禹英至大地湾道路新建 | 高家梁村 | 16.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 高家梁村 | 20210422 | 20211008 |
| 75 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000671211189 | 通江县-板桥口镇\_村基础设施\_白果坝村小桥湾至金银坎道路新建 | 白果坝村 | 346.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 白果坝村 | 20200422 | 20201231 |
| 76 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000671226007 | 通江县-板桥口镇\_村基础设施\_土主庙村土主庙至郑家岭道路新建 | 土主庙村 | 67.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 土主庙村 | 20210108 | 20211130 |
| 77 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000683983931 | 通江县-板桥口镇\_村基础设施\_沙坪里村撤并建制村道路建设 | 板桥口镇 | 357.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 板桥口镇 | 20210421 | 20211230 |
| 78 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684050956 | 通江县-板桥口镇\_村基础设施\_焦村寨村撤并建制村道路建设 | 焦城寨村 | 258.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 板桥口镇 | 20210421 | 20211221 |
| 79 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684120099 | 通江县\_村基础设施\_通江县-板桥口镇\_村基础设施\_砥坝村撤并建制村道路建设 | 板桥口镇 | 165 | 项目实施 | 2021 | 是 | 板桥口镇 | 20210421 | 20211229 |
| 80 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000878111736 | 通江县-板桥口镇\_村基础设施\_石院子村 | 板桥口镇 | 17.55 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石院子村 | 20210415 | 20211216 |
| 81 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000878369678 | 通江县-板桥口镇\_村基础设施\_白果坝村乡村振兴产业道路建设 | 板桥口镇 | 150 | 项目实施 | 2021 | 是 | 白果坝村 | 20210312 | 20211118 |
| 82 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000878376921 | 通江县\_村基础设施\_砥坝村乡村振兴产业道路建设（起于小桥湾，止于金银坎） | 板桥口镇 | 67.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 砥坝村 | 20210318 | 20211230 |
| 83 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000878378970 | 通江县-板桥口镇\_村基础设施\_“三农”示范片（产业）道路建设 | 板桥口镇 | 16.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 高家梁村 | 20210408 | 20211231 |
| 84 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000878337424 | 通江县-板桥口镇\_村基础设施\_农村环境整治 | 板桥口镇 | 54.93 | 项目实施 | 2021 | 是 | 板桥口镇 | 20210317 | 20211215 |
| 85 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000878381945 | 通江县-板桥口镇\_村基础设施\_乡村振兴战略工作先进乡镇和示范村 | 板桥口镇 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 板桥口镇人民政府 | 20210324 | 20211222 |
| 86 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000880224064 | 通江县\_村基础设施\_通江县-板桥口镇\_村基础设施\_易地扶贫搬迁集中安置后续 | 板桥口镇 | 54.02 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县发改局 | 20210406 | 20211212 |
| 87 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000878290253 | 通江县-长坪镇\_产业项目\_2021年易地扶贫搬迁集中安置后续扶持项目 | 长坪镇 | 12.28 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长坪镇政府 | 20210221 | 20211125 |
| 88 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000922447665 | 通江县\_产业项目\_通江县-长坪镇\_产业项目\_2021年支持动态监测帮扶对象奖补项目 | 长坪镇 | 3.25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长坪镇政府 | 20210801 | 20211125 |
| 89 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000670245002 | 通江县\_产业项目\_西坡村产业路加宽建设项目（拓宽1.5米5.5公里） | 长坪镇 | 82.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长坪乡人民政府 | 20200410 | 20200508 |
| 90 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922502683 | 通江县\_产业项目\_通江县-长坪镇\_产业项目\_新店子村支持发展壮大村集体经济项目 | 新店子村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长坪镇新店子村 | 20210804 | 20211125 |
| 91 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922525264 | 通江县\_产业项目\_通江县-长坪镇\_产业项目\_景家营村支持发展壮大村集体经济 | 景家营村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长坪镇景家营村 | 20210804 | 20211125 |
| 92 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922529063 | 通江县\_产业项目\_通江县-长坪镇\_产业项目\_春溪沟支持发展壮大村集体经济项目 | 春溪沟村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长坪镇春溪沟村 | 20210805 | 20211125 |
| 93 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922532470 | 通江县\_产业项目\_通江县-长坪镇\_产业项目\_勇山坡村支持发展壮大村集体经济项目 | 勇山坡村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长坪镇勇山坡村 | 20210804 | 20211125 |
| 94 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928329476 | 通江县\_产业项目\_春溪沟村2018年农村安全饮水补短板项目 | 春溪沟村 | 6.6 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长坪镇政府 | 20210720 | 20211201 |
| 95 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928333844 | 通江县\_产业项目\_景家营村2019年农村安全饮水补短板项目 | 长坪镇 | 5.3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长坪镇政府 | 20210720 | 20211223 |
| 96 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928340751 | 通江县\_产业项目\_北斗坪村2020年农村安全饮水补短板项目 | 北斗坪村 | 4.86 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长坪镇政府 | 20210720 | 20211230 |
| 97 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928345787 | 通江县\_产业项目\_云雾山村2021年农村安全饮水补短板项目 | 云雾山村 | 5.6 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长坪镇政府 | 20210720 | 20211230 |
| 98 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000876709322 | 通江县-长坪镇\_危房改造\_2021年易地扶贫搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁 | 长坪镇 | 32 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长坪镇政府 | 20210704 | 20211130 |
| 99 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000650771798 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-长坪乡\_生活条件改善\_景家营村安全饮水项目 | 长坪镇 | 9.91 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长坪乡人民政府 | 20210401 | 20210505 |
| 100 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000878362809 | 通江县-长坪镇\_生活条件改善\_长坪镇北斗坪村2021年农村安全饮水补短项目 | 长坪镇 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长坪镇政府 | 20211001 | 20211130 |
| 101 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000846243182 | 通江县-长坪镇\_村基础设施\_农村环境整治 | 长坪镇 | 37.52 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长坪镇政府 | 20210303 | 20210508 |
| 102 | 通江县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5300000926719579 | 通江县-长坪镇\_村公共服务\_坪镇勇山坡、石岗坪村公共服务基础设施建设项目 | 长坪镇 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长坪镇政府 | 20210705 | 20211030 |
| 103 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000878336739 | 通江县\_产业项目\_转坪村新建4.5宽道路3.59公里（起于洞岩上吴定发，止于二社大扁里） | 唱歌镇 | 117.45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210315 | 20211110 |
| 104 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000878340729 | 通江县\_产业项目\_东汇坪村新建4.5宽道路1.6公里（起于严家河松树坡，止于绍家院处） | 唱歌镇 | 53 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210312 | 20211110 |
| 105 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000878345703 | 通江县\_产业项目\_转坪村新建4.5宽道路0.36公里（起于李家沟，止于雷明华处） | 唱歌镇 | 19.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210310 | 20211113 |
| 106 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000878356336 | 通江县\_产业项目\_唱歌郎村新建4.5宽道路1.2公里（起于靳文忠住处，止于大包梁刘仁福处） | 通江县 | 66 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210115 | 20210813 |
| 107 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000878360115 | 通江县\_产业项目\_唱歌郎村新建3.5宽道路0.33公里（起于五桐坪，止于柿子院） | 唱歌镇 | 14.85 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210318 | 20211120 |
| 108 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000878363437 | 通江县\_产业项目\_唱歌郎村新建3.5宽道路0.32公里（起于柏林，止于陈家院子） | 唱歌镇 | 14.4 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210305 | 20211103 |
| 109 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922195338 | 通江县\_产业项目\_钟山岭村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 唱歌镇 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210816 | 20211231 |
| 110 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922360576 | 通江县\_产业项目\_东汇坪村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 东汇坪村 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210817 | 20211231 |
| 111 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922361813 | 通江县\_产业项目\_文家山村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 文家山村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210817 | 20211231 |
| 112 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922362901 | 通江县\_产业项目\_千鱼沟村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 千鱼沟村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210817 | 20211231 |
| 113 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000878370140 | 通江县-唱歌镇\_危房改造\_2021年易地扶贫搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户 10户39人 | 唱歌镇 | 51.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210810 | 20211231 |
| 114 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000878371984 | 通江县\_危房改造\_通江县-唱歌镇\_危房改造\_2021年易地扶贫搬迁后续持续 | 唱歌镇 | 71.7 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210208 | 20211231 |
| 115 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000656132486 | 通江县-芝苞乡\_生活条件改善\_芝苞乡喻家河村安全饮水项目 | 唱歌镇 | 9.75 | 项目实施 | 2021 | 是 | 喻家河村委会 | 20200410 | 20200514 |
| 116 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000656141524 | 通江县-芝苞乡\_生活条件改善\_芝苞乡青山村安全饮水项目 | 唱歌镇 | 0.22 | 项目实施 | 2021 | 是 | 青山村村委会 | 20200401 | 20200521 |
| 117 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000656148749 | 通江县-芝苞乡\_生活条件改善\_芝苞乡文家山村脱贫攻坚农村安全饮水建设任 务及投资计划 | 唱歌镇 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 文家山村委会 | 20200405 | 20200827 |
| 118 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000656155045 | 歌镇\_生活条件改善\_通江县-芝苞乡\_生活条件改善\_芝苞乡中东汇村脱贫攻坚农村安全饮水建设任 务 | 及 唱歌镇 | 5.63 | 项目实施 | 2021 | 是 | 中东汇村委会 | 20200405 | 20200827 |
| 119 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000656161162 | 歌镇\_生活条件改善\_通江县-芝苞乡\_生活条件改善\_芝苞乡千鱼沟村脱贫攻坚农村安全饮水建设任 务 | 及 唱歌镇 | 85.08 | 项目实施 | 2021 | 是 | 千鱼沟村委会 | 20200405 | 20200828 |
| 120 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000656165381 | 歌镇\_生活条件改善\_通江县-芝苞乡\_生活条件改善\_芝苞乡千鱼沟村脱贫攻坚农村安全饮水建设任 务 | 及 唱歌镇 | 400 | 项目实施 | 2021 | 是 | 千鱼沟村委会 | 20200405 | 20200829 |
| 121 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000676129892 | 通江县-芝苞乡\_生活条件改善\_芝苞乡金顶村安全饮水项目 | 唱歌镇 | 4.28 | 项目实施 | 2021 | 是 | 金顶村村民委员会 | 20200401 | 20200820 |
| 122 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000676143040 | 通江县-唱歌镇\_生活条件改善\_通江县-芝苞乡\_生活条件改善\_芝苞乡龙家坪村饮水项目 | 唱歌镇 | 38.13 | 项目实施 | 2021 | 是 | 龙家坪村村民委员会 | 20200401 | 20200820 |
| 123 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000783292878 | 通江县-唱歌镇\_生活条件改善\_唱歌镇原陶家坝村安全饮水项目 | 唱歌镇 | 49.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 陶家坝村村民委员会 | 20200310 | 20200820 |
| 124 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000880938346 | 通江县-唱歌镇\_生活条件改善\_唱歌乡方山坪村安全饮水 | 唱歌镇 | 15.96 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210120 | 20211125 |
| 125 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000880941561 | 通江县-唱歌镇\_生活条件改善\_芝苞乡千渔沟村安全饮水 | 唱歌镇 | 38.42 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210117 | 20211125 |
| 126 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000669706030 | 通江县-芝苞乡\_村基础设施\_芝苞乡千渔沟村道路硬化11.15公里 | 唱歌镇 | 613.25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 千渔沟村村民委员会 | 20200430 | 20201215 |
| 127 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000670036224 | 通江县-唱歌乡\_村基础设施\_唱歌乡转坪村村委会至云昙斑竹园道路 | 转坪村 | 330 | 项目实施 | 2021 | 是 | 转坪村村民委员会 | 20200424 | 20201015 |
| 128 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684774449 | 通江县-唱歌乡\_村基础设施\_唱歌乡后溪沟村至川石梁村3.5公里预修道路 | 后溪沟村 | 45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌郎村民委员会 | 20210501 | 20211020 |
| 129 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684797795 | 通江县-唱歌乡\_村基础设施\_唱歌乡麻坝坪五社至石板溪村7社4公里预修道路 | 石板溪村 | 55 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210505 | 20211230 |
| 130 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684810558 | 通江县\_村基础设施\_通江县-唱歌乡\_村基础设施\_唱歌乡方山坪村至赵家坪村1.5公里预修道路 | 唱歌郎村 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌郎村民委员会 | 20210506 | 20210930 |
| 131 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000830949770 | 通江县-唱歌镇\_村基础设施\_2021年唱歌镇转坪村5.95公里道路建设项目 | 唱歌镇 | 643.76 | 项目实施 | 2021 | 是 | 转评村村民委员会 | 20210210 | 20211130 |
| 132 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000830950804 | 通江县-唱歌镇\_村基础设施\_2021年唱歌镇千鱼沟村11.15公里脱贫攻坚道路建设项目 | 唱歌镇 | 1052.33 | 项目实施 | 2021 | 是 | 千鱼沟村村民委员会 | 20210209 | 20211230 |
| 133 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000830953571 | 通江县-唱歌镇\_村基础设施\_2021年唱歌镇文家山村3.8公里脱贫攻坚道路建设项目 | 唱歌镇 | 651.76 | 项目实施 | 2021 | 是 | 文家山村村民委员会 | 20210201 | 20211230 |
| 134 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000830954232 | 通江县-唱歌镇\_村基础设施\_2021年唱歌镇下东汇村1.6公里脱贫攻坚道路建设项目 | 唱歌镇 | 141.24 | 项目实施 | 2021 | 是 | 东汇坪村村民委员会 | 20210201 | 20211230 |
| 135 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000830955024 | 通江县-唱歌镇\_村基础设施\_2021年唱歌镇后溪沟村和麻坝坪村4.4公里道路建设项目 | 唱歌镇 | 397.9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌郎村村民委员会 | 20210201 | 20211230 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000880957345 | 通江县-唱歌镇\_村基础设施\_巴万高速唱歌出口至唱歌镇政府办公地道路整治 8.5公里 | 唱歌镇 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210926 | 20220408 |
| 137 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000880965726 | 通江县-唱歌镇\_村基础设施\_新建4.5宽道路11.15公里（起于苦竹滩，止于穿石梁三社） | 唱歌镇 | 319.04594 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210903 | 20211231 |
| 138 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000812555605 | 通江县-唱歌镇\_村基础设施\_原石板溪方田里到拱桥坝产业路 | 唱歌镇 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县唱歌镇人民政府 | 20210510 | 20211231 |
| 139 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000812556309 | 通江县-唱歌镇\_村基础设施\_方山坪村丽缘产业路及程禹产业路共 1.3公里 | 唱歌镇 | 60 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌郎村民委员会 | 20210610 | 20211020 |
| 140 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000878364877 | 通江县-唱歌镇\_村基础设施\_唱歌郎村新建4.5宽道路0.45公里（起于唱歌小学，止于旅游环线接口） | 唱歌镇 | 24.75 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210217 | 20211222 |
| 141 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000878367838 | 通江县-唱歌镇\_村基础设施\_千渔沟村新建4.5宽道路11.15公里（起于苦竹滩，止于穿石梁三社） | 唱歌镇 | 150 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210310 | 20211130 |
| 142 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000812551113 | 通江县-唱歌镇\_村基础设施\_唱歌镇方山坪村2021年整治改建堰塘项目 | 唱歌郎村 | 90 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌郎村民委员会 | 20210715 | 20211231 |
| 143 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000878398909 | 通江县\_村基础设施\_通江县-唱歌镇\_村基础设施\_2021年度农村环境整治 | 唱歌镇 | 54.58 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210812 | 20211231 |
| 144 | 通江县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5300000830941399 | 通江县-唱歌镇\_村基础设施\_2021年唱歌镇板桥河水库除险加固项目 | 唱歌镇 | 230 | 项目实施 | 2021 | 是 | 俞家河村村民委员会 | 20210310 | 20211231 |
| 145 | 通江县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5300000830944859 | 通江县-唱歌镇\_村基础设施\_2021年唱歌镇绍长田湾水库病险整治项目 | 唱歌镇 | 1626.59 | 项目实施 | 2021 | 是 | 唱歌镇人民政府 | 20210311 | 20231230 |
| 146 | 通江县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5300000830947676 | 通江县-唱歌镇\_村基础设施\_2021年唱歌镇小鱼池水库病险加固项目 | 唱歌镇 | 127.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 文家山村民委员会 | 20210301 | 20211231 |
| 147 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000920293161 | 通江县\_产业项目\_通江县-陈河镇\_产业项目\_2021年支持发展壮大村集体经济（河坝场村） | 河坝场村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 陈河镇人民政府 | 20210805 | 20211129 |
| 148 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000920304497 | 通江县\_产业项目\_通江县-陈河镇\_产业项目\_2021年支持发展壮大村集体经济（西浴溪村） | 西浴溪村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 陈河镇人民政府 | 20210805 | 20211129 |
| 149 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000920309167 | 通江县\_产业项目\_通江县-陈河镇\_产业项目\_2021年支持发展壮大村集体经济（三溪寺村） | 三溪寺村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 陈河镇人民政府 | 20210805 | 20211129 |
| 150 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000845957212 | 通江县\_产业项目\_2021年老鹰嘴村乡村振兴产业道路建设 | 陈河镇 | 165 | 项目实施 | 2021 | 是 | 陈河镇人民政府 | 20210920 | 20211111 |
| 151 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877568929 | 通江县\_产业项目\_通江县-陈河镇\_产业项目\_2021年易地扶贫搬迁集中安置后续扶持 | 陈河镇 | 25.85 | 项目实施 | 2021 | 是 | 陈河镇人民政府 | 20210201 | 20211230 |
| 152 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000846368670 | 通江县\_危房改造\_通江县-陈河镇\_危房改造\_2021年易地扶贫搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁任务 | 陈河镇 | 19.9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 陈河镇人民政府 | 20210826 | 20211229 |
| 153 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000651447278 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-陈河乡\_生活条件改善\_陈河乡老鹰嘴村饮水安全对标补短建设 | 陈河镇 | 6.6 | 项目实施 | 2021 | 是 | 陈河乡人民政府 | 20200331 | 20200831 |
| 154 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000651486084 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-陈河乡\_生活条件改善\_陈河乡陈家坝村安全饮水对标补短建设 | 陈家坝村 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 陈河乡人民政府 | 20200310 | 20200831 |
| 155 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000651686639 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-陈河乡\_生活条件改善\_陈河乡老鹰嘴村饮水安全建设 | 老鹰嘴村 | 74.23 | 项目实施 | 2021 | 是 | 陈河乡人民政府 | 20200330 | 20200831 |
| 156 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845963197 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-陈河镇\_生活条件改善\_2021年农村安全饮水补短板 | 陈河镇 | 18.31 | 项目实施 | 2021 | 是 | 陈河人民政府 | 20210209 | 20211231 |
| 157 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000920323356 | 通江县\_村基础设施\_通江县-陈河镇\_村基础设施\_2021农村（产业）道路建设（陈家坝村） | 陈家坝村 | 60 | 项目实施 | 2021 | 是 | 陈河镇人民政府 | 20210210 | 20211129 |
| 158 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000845960903 | 通江县\_村基础设施\_通江县-陈河镇\_村基础设施\_2021年度农村环境整治 | 陈河镇 | 35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 陈河镇人民政府 | 20210819 | 20211231 |
| 159 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000920344617 | 通江县\_村基础设施\_通江县-陈河镇\_村基础设施\_2021年农村环境整治（河坝场村、陈家坝村） | 陈河镇 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 陈河镇人民政府 | 20210210 | 20211129 |
| 160 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000881363434 | 通江县\_产业项目\_通江县-春在镇\_产业项目\_春在镇向家营村2021年产业发展 | 春在镇 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210225 | 20211230 |
| 161 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877506266 | 通江县\_产业项目\_春在镇向家营村2021年以工代赈产业路建设项目（6公里） | 向家营村 | 394.22 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210720 | 20211230 |
| 162 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877659612 | 通江县\_产业项目\_春在镇棋子顶村2021年三农示范片产业道路建设（油路0.5公里） | 棋子顶村 | 150 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210810 | 20211230 |
| 163 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877712431 | 通江县\_产业项目\_春在镇棋子顶村2021年三农示范片产业道路建设（高速连接道边沟整治1公里） | 棋子顶村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210810 | 20211230 |
| 164 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000878612491 | 通江县-春在镇\_产业项目\_春在镇擂鼓寨村2021年以工代赈项目（产业路、渠堰） | 擂鼓寨村 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210215 | 20211230 |
| 165 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000879458281 | 通江县-春在镇\_产业项目\_春在镇2021年易迁后续扶持项目（49户170人） | 春在镇 | 16.9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210301 | 20211230 |
| 166 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000881349844 | 通江县\_产业项目\_通江县-春在镇\_产业项目\_春在镇棋子顶村2021年产业扶持（庭院经济建设） | 棋子顶村 | 60 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210223 | 20211230 |
| 167 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000915067891 | 通江县-春在镇\_产业项目\_春在镇棋子顶村2021年支持集体经济发展项目 | 棋子顶村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210810 | 20211230 |
| 168 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000915094597 | 通江县-春在镇\_产业项目\_春在镇钥匙坡村2021年集体经济发展项目 | 钥匙坡村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210809 | 20211231 |
| 169 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928162657 | 通江县\_产业项目\_春在镇秦家岭村2021年安全饮水补短项目 | 秦家岭村 | 20.36 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210315 | 20211230 |
| 170 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000930440822 | 通江县\_产业项目\_2021年春在镇产业环线连接道建设项目（棋子顶村至向家营村3.19公里） | 棋子顶村 | 175.45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210330 | 20211230 |
| 171 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000881336784 | 通江县-春在镇\_危房改造\_春在镇危房改造项目（200万） | 春在镇 | 200 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210302 | 20211230 |
| 172 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000790832788 | 通江县-春在镇\_生活条件改善\_文笔村石板店安2021年全饮水维护 | 文笔村 | 5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210301 | 20211230 |
| 173 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000790850483 | 通江县-春在镇\_生活条件改善\_秦家岭村安全饮水维护项目 | 秦家岭村 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210225 | 20211230 |
| 174 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881311767 | 通江县-春在镇\_生活条件改善\_春在镇向家营村2021年向家营村安全饮水项目（补短） | 向家营村 | 99.26 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210210 | 20211230 |
| 175 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881316734 | 通江县-春在镇\_生活条件改善\_春在镇文笔村安全饮水项目（原石板店补短） | 文笔村 | 35.95 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210220 | 20211230 |
| 176 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881321379 | 通江县-春在镇\_生活条件改善\_春在镇文笔2021年村安全饮水项目（原陈家沟） | 文笔村 | 33.94 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210220 | 20211230 |
| 177 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000846047752 | 通江县-春在镇\_村基础设施\_通江县春在镇2021年农村环境整治建设项目 | 春在镇 | 31.86 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210825 | 20211230 |
| 178 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000881342406 | 通江县-春在镇\_村基础设施\_春在镇棋子顶村人居环境整治项目（棋子顶村） | 春在镇 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 春在镇人民政府 | 20210225 | 20211230 |
| 179 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000878111881 | 通江县-涪阳镇\_产业项目\_2021年—涪阳镇——已脱贫人口产业扶持奖补 | 涪阳镇 | 66.59 | 项目实施 | 2021 | 是 | 涪阳镇人民政府 | 20210810 | 20211201 |
| 180 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877982929 | 通江县\_产业项目\_通江县-涪阳镇\_产业项目\_2021年—涪阳镇—石龙寺村—易地扶贫搬迁后续扶持 | 石龙寺村 | 3.17 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石龙寺村村民委员会 | 20210315 | 20211115 |
| 181 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000921287964 | 通江县-涪阳镇\_产业项目\_2021年—石龙寺村——发展壮大村集体经济补助 | 涪阳镇 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石龙寺村村民委员会 | 20210803 | 20211003 |
| 182 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000921318444 | 通江县-涪阳镇\_产业项目\_2021年—中码头村—支持发展壮大村集体经济补助 | 涪阳镇 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 中码头村村民委员会 | 20210803 | 20211003 |
| 183 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000921350977 | 通江县-涪阳镇\_产业项目\_2021年—武学堂村—发展壮大村集体经济补助 | 涪阳镇 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 武学堂村村民位于会 | 20210803 | 20211005 |
| 184 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000921441475 | 通江县-涪阳镇\_产业项目\_2021年—活水沟村——发展壮大村集体经济 | 活水沟村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 活水沟村村民委员会 | 20210803 | 20211003 |
| 185 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928234129 | 通江县\_产业项目\_2021年—涪阳镇—活水沟村——安全饮水短板补助（水源工程水毁修复） | 活水沟村 | 6.94 | 项目实施 | 2021 | 是 | 活水沟村村民委员会 | 20210204 | 20211101 |
| 186 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000877727820 | 县\_危房改造\_通江县-涪阳镇\_危房改造\_2021年—涪阳镇—石龙寺—易地扶贫搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户 | 石龙寺村 | 3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石龙寺村村民委员会 | 20210810 | 20211210 |
| 187 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000877898074 | 通江县-涪阳镇\_危房改造\_2021年—涪阳镇—活水沟村—易地扶贫搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户 | 活水沟村 | 3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 活水沟村村民委员会 | 20210810 | 20211210 |
| 188 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845956248 | 通江县-涪阳镇\_生活条件改善\_2021年—涪阳镇—武学堂村—安全饮水 | 武学堂村 | 18.87 | 项目实施 | 2021 | 是 | 武学堂村村民委员会 | 20210315 | 20210715 |
| 189 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845957789 | 通江县-涪阳镇\_生活条件改善\_2021年—涪阳镇—活水沟村—安全饮水 | 活水沟村 | 59.08 | 项目实施 | 2021 | 是 | 活水沟村村民委员会 | 20210315 | 20210715 |
| 190 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845959309 | 通江县-涪阳镇\_生活条件改善\_2021年—涪阳镇—石龙寺村—安全饮水 | 石龙寺村 | 8.57 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石龙寺村民委员会 | 20210315 | 20210715 |
| 191 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000920831118 | 通江县-涪阳镇\_生活条件改善\_2021年—金家坪村—安全饮水补短项目 | 金家坪村 | 35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 金家坪村村民委员会 | 20210210 | 20211015 |
| 192 | 通江县 | 合保障性扶 | 接受留守关爱服务 | 5300000921762429 | 江县-涪阳镇\_综合保障性扶贫\_2021年—涪阳社区—内江市对口帮扶项目（未成年人关爱）（留守儿童之家 | 涪阳坝社区 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 涪阳镇人民政府 | 20211115 | 20211125 |
| 193 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000829766444 | 通江县-涪阳镇\_村基础设施\_2021年-石龙寺-道路加宽及新建硬化工程（撤并建制村畅通工程） | 石龙寺村 | 192.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 涪阳镇人民政府 | 20210423 | 20211201 |
| 194 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000878045651 | 通江县-涪阳镇\_村基础设施\_2021年—涪阳镇—石龙寺村—村道路修复补助 | 石龙寺村 | 8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石龙寺村村民委员会 | 20210824 | 20211130 |
| 195 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000845962254 | 通江县-涪阳镇\_村基础设施\_2021年—涪阳镇—农村环境整治补助 | 涪阳镇 | 82.18 | 项目实施 | 2021 | 是 | 涪阳镇人民政府 | 20210302 | 20210715 |
| 196 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000920570767 | 通江县\_产业项目\_通江县-广纳镇\_产业项目\_2021年广纳镇支持监测帮扶对象稳定增收奖补 | 广纳镇 | 5.55 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇人民政府 | 20210801 | 20211001 |
| 197 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000828546910 | 通江县-广纳镇\_产业项目\_广纳镇2021年万轮村集体经济发展 | 万轮村 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇人民政府 | 20210401 | 20210922 |
| 198 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000828696185 | 通江县\_产业项目\_广纳镇2021年以工代赈项目（广纳镇万轮村） | 万轮村 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇人民政府 | 20210308 | 20210922 |
| 199 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000876804622 | 通江县\_产业项目\_广纳镇万轮村产业道路（220+90+90）财政投资400万 | 万轮村 | 400 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇万轮村 | 20210710 | 20211009 |
| 200 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000876925366 | 通江县\_产业项目\_广纳镇梓潼村2021年道路硬化 | 梓潼村 | 85.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇梓潼村 | 20210228 | 20210528 |
| 201 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877042043 | 通江县\_产业项目\_广纳镇构花坪村道路拓宽2公里 | 构花坪村 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇枸花坪村 | 20210310 | 20210709 |
| 202 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877048057 | 通江县\_产业项目\_广纳镇东山村道路拓宽3.1公里 | 东山村 | 21.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇东山村 | 20210310 | 20210510 |
| 203 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877196712 | 通江县-广纳镇\_产业项目\_2021年广纳镇易地扶贫搬迁后续扶持发展项目 | 广纳镇 | 30.21 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇人民政府 | 20210315 | 20210922 |
| 204 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000881255788 | 通江县\_产业项目\_广纳镇石庙村道路硬化项目 | 石庙村 | 40.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇石庙村 | 20210228 | 20210429 |
| 205 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920460835 | 通江县\_产业项目\_广纳镇原碑垭湾村产业道路 | 大铁山村 | 36 | 项目实施 | 2021 | 是 | 大铁山村 | 20210109 | 20210227 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920475863 | 通江县-广纳镇\_产业项目\_2021年广纳镇石墩村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 石墩村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇石墩村 | 20210810 | 20210930 |
| 207 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920482029 | 江县\_产业项目\_通江县-广纳镇\_产业项目\_2021年广纳镇石庙村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经 | 石庙村 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇石庙村 | 20210805 | 20210929 |
| 208 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920485463 | 通江县-广纳镇\_产业项目\_2021年广纳镇大铁山村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 广纳镇 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇大铁山村 | 20210810 | 20210930 |
| 209 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920489174 | 通江县-广纳镇\_产业项目\_2021年广纳镇檬子垭村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 檬子垭村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 檬子垭村 | 20210810 | 20210930 |
| 210 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920493550 | 通江县-广纳镇\_产业项目\_2021年广纳镇构花坪村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 构花坪村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 枸花坪村 | 20210810 | 20210930 |
| 211 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000929106388 | 通江县\_产业项目\_广纳镇2021年安全饮水补短板项目（梓潼村、铜钵山村、金堂村、火烽村、东山村） | 广纳镇 | 19.56 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇人民政府 | 20210210 | 20211231 |
| 212 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881263791 | 通江县-广纳镇\_生活条件改善\_广纳镇枸花坪村2021年（补短板）安全饮水项目 | 构花坪村 | 60.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇枸花坪村 | 20210310 | 20210831 |
| 213 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881275466 | 通江县-广纳镇\_生活条件改善\_广纳镇石庙村（补短板）安全饮水项目 | 石庙村 | 2.35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇石庙村 | 20210501 | 20210831 |
| 214 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881290830 | 通江县-广纳镇\_生活条件改善\_广纳镇石墩村（补短板）安全饮水项目 | 石墩村 | 78.12 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇石墩村 | 20210301 | 20210801 |
| 215 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881303660 | 通江县-广纳镇\_生活条件改善\_广纳镇（原）金光村安全饮水补短板项目 | 檬子垭村 | 40.21 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇檬子垭村 | 20210407 | 20210825 |
| 216 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881321665 | 通江县-广纳镇\_生活条件改善\_广纳镇龙家扁村安全饮水（补短板）项目 | 龙家扁村 | 23.52 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇龙家扁村 | 20210301 | 20210930 |
| 217 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881342018 | 通江县-广纳镇\_生活条件改善\_广纳镇金堂村（补短板）安全饮水项目 | 金堂村 | 27 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇金堂村 | 20210301 | 20211001 |
| 218 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000922985422 | 通江县-广纳镇\_生活条件改善\_2021年广纳镇顺石岭村安全饮水补短板项目 | 顺石岭村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇顺石岭村 | 20210401 | 20210930 |
| 219 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000828690616 | 通江县-广纳镇\_村基础设施\_广纳镇2021年万轮村新建道路硬化1.4公里 | 万轮村 | 77 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇人民政府 | 20210817 | 20210915 |
| 220 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000828697318 | 通江县-广纳镇\_村基础设施\_广纳镇2021年石墩村道路硬化1.4公里+道路拓宽2.8公里 | 石墩村 | 119 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石墩村 | 20210714 | 20210826 |
| 221 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000876964754 | 通江县-广纳镇\_村基础设施\_广纳镇新桥村道路硬化 | 新桥村 | 49.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇新桥村 | 20210701 | 20211001 |
| 222 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000876987854 | 江县-广纳镇\_村基础设施\_广纳镇顺石岭村新建3.5宽道路2.3公里（起于一社李家老屋，止于二社陈思 | 炽顺石岭村 | 15.78 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇顺石岭村 | 20210701 | 20211001 |
| 223 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000877010708 | 通江县-广纳镇\_村基础设施\_广纳镇石庙村道路硬化项目 | 广纳镇 | 45.72 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇石庙村 | 20210810 | 20211001 |
| 224 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000877032630 | 通江县-广纳镇\_村基础设施\_广纳镇龙家扁村道路硬化项目 | 龙家扁村 | 58.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇龙家扁村 | 20210701 | 20211001 |
| 225 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000920505661 | 通江县-广纳镇\_村基础设施\_2021年广纳镇檬子垭村道路补短 | 檬子垭村 | 16.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 檬子垭村 | 20210310 | 20210824 |
| 226 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000920508302 | 通江县-广纳镇\_村基础设施\_2021年广纳镇青峪猪扩繁场产业道路建设 | 新桥村 | 28 | 项目实施 | 2021 | 是 | 新桥村 | 20210511 | 20210921 |
| 227 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000930451964 | 通江县-广纳镇\_村基础设施\_2021年广纳镇构花坪村农村道路拓宽项目 | 构花坪村 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇枸花坪村 | 20210410 | 20210831 |
| 228 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000877057167 | 通江县\_村基础设施\_通江县-广纳镇\_村基础设施2021年农产品精深加工标准化厂房建设 | 广纳镇 | 1000 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇人民政府 | 20210806 | 20211027 |
| 229 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000877067710 | 通江县-广纳镇\_村基础设施\_2021年度农村环境整治项目 | 广纳镇 | 102.01 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇人民政府 | 20210812 | 20210923 |
| 230 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000877071546 | 通江县-广纳镇\_村基础设施\_2020年度市乡村振兴战略工作先进乡镇和示范村项目 | 广纳镇 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 广纳镇人民政府 | 20211013 | 20211113 |
| 231 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000919881265 | 通江县-洪口镇\_产业项目\_董溪村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 董溪村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 董溪村村民委员会 | 20210820 | 20211231 |
| 232 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000919882267 | 通江县-洪口镇\_产业项目\_田家塬村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 田家塬村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 田家塬村村民委员会 | 20210820 | 20211231 |
| 233 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000919883733 | 通江县-洪口镇\_产业项目\_古宁寨村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 古宁寨村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 古宁寨村村民委员会 | 20210820 | 20211231 |
| 234 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000919885665 | 通江县-洪口镇\_产业项目\_程家营村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 程家营村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 程家营村村民委员会 | 20210820 | 20211231 |
| 235 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000919886668 | 通江县-洪口镇\_产业项目\_澌波村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 澌波村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 澌波村村民委员会 | 20210820 | 20211231 |
| 236 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000919888174 | 通江县-洪口镇\_产业项目\_向家寨村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 向家寨村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 向家寨村村民委员会 | 20210820 | 20211231 |
| 237 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000919889223 | 通江县-洪口镇\_产业项目\_兆园山村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 兆园山村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 兆园山村村民委员会 | 20210820 | 20211231 |
| 238 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000919892711 | 通江县-洪口镇\_产业项目\_尖场坝村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 尖场坝村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 尖场坝村村民委员会 | 20210820 | 20211231 |
| 239 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877326607 | 通江县\_产业项目\_余家湾村产业道路加铺3公里 | 洪口镇 | 150 | 项目实施 | 2021 | 是 | 洪口镇人民政府 | 20210810 | 20220110 |
| 240 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877332015 | 通江县\_产业项目\_余家湾村产业道路加宽2.86公里 | 洪口镇 | 42.9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 洪口镇人民政府 | 20210810 | 20220510 |
| 241 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877670680 | 通江县-洪口镇\_产业项目\_2021年易地扶贫搬迁后续扶持 | 洪口镇 | 42.42 | 项目实施 | 2021 | 是 | 洪口镇人民政府 | 20210205 | 20211231 |
| 242 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928854391 | 通江县\_产业项目\_程家营村2021年农村安全饮水补短板 | 程家营村 | 0.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 程家营村村民委员会 | 20210713 | 20211230 |
| 243 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000639695526 | 通江县-九层乡\_生活条件改善\_九层乡2021向家寨村一组安全饮水工程 | 洪口镇 | 260 | 项目实施 | 2021 | 是 | 九层乡九层社区 | 20210401 | 20210720 |
| 244 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000652822700 | 通江县-洪口镇\_生活条件改善\_刘家坪村“大排查、大走访”农村安全饮水对标补短 | 红胜村 | 24 | 项目实施 | 2021 | 是 | 刘家坪村村民委员会 | 20210402 | 20210710 |
| 245 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000683971745 | 通江县-澌波乡\_村基础设施\_澌波乡田家塬村联网路3.5公里 | 洪口镇 | 192.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 洪口镇人民政府 | 20210501 | 20211231 |
| 246 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684237869 | 通江县-洪口镇\_村基础设施\_古宁寨村道路建设（加宽5.5公里，新建1公里） | 古宁寨村 | 137.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 洪口镇人民政府 | 20210401 | 20211231 |
| 247 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000877636523 | 通江县\_村基础设施\_通江县-洪口镇\_村基础设施\_田家塬村道路建设（3.6公里） | 洪口镇 | 8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 洪口镇人民政府 | 20210220 | 20211030 |
| 248 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000919900938 | 县-洪口镇\_村基础设施\_冯家坝村道路补短3.5M宽，长2公里（起于冯家坝五社新房子，止于六社大院 | 冯家坝村 | 70 | 项目实施 | 2021 | 是 | 冯家坝村村民委员会 | 20210820 | 20211120 |
| 249 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000919903133 | 县-洪口镇\_村基础设施\_苟家湾村道路补短3.5M宽，长2公里（起于一社土地梁村道岔路口，止于刘家 | 苟家湾村 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 苟家湾村村民委员会 | 20210820 | 20211120 |
| 250 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000845956987 | 通江县-洪口镇\_村基础设施\_澌波村（原澌波乡庙沟村）产业道路建设（3.15公里） | 洪口镇 | 141.75 | 项目实施 | 2021 | 是 | 洪口镇人民政府 | 20210320 | 20210620 |
| 251 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000845957591 | 通江县-洪口镇\_村基础设施\_原九层乡冯家坝村产业道路建设（2公里） | 洪口镇 | 70 | 项目实施 | 2021 | 是 | 洪口镇人民政府 | 20210330 | 20210620 |
| 252 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000845957949 | 通江县-洪口镇\_村基础设施\_原董溪乡程家营村产业道路建设（1.1公里） | 洪口镇 | 30.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 洪口镇人民政府 | 20210330 | 20210625 |
| 253 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000845958439 | 通江县-洪口镇\_村基础设施\_原九层乡兆园山村产业道路建设（1.1公里） | 洪口镇 | 60.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 洪口镇人民政府 | 20210226 | 20210618 |
| 254 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000845958762 | 通江县-洪口镇\_村基础设施\_澌波村（原澌波乡庙沟村）产业道路建设（1.25公里） | 洪口镇 | 56.25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 洪口镇人民政府 | 20210220 | 20210520 |
| 255 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000845959061 | 通江县-洪口镇\_村基础设施\_原澌波乡苟家湾村产业道路建设（2公里） | 洪口镇 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 洪口镇人民政府 | 20210330 | 20210625 |
| 256 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000876936852 | 江县-洪口镇\_村基础设施\_澌波村产业道路建设新建3.5宽道路3.15公里（起于学校水池，止于刘佳国处 | 洪口镇 | 7.75 | 项目实施 | 2021 | 是 | 洪口镇人民政府 | 20210220 | 20210520 |
| 257 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000845968458 | 通江县-洪口镇\_村基础设施\_农村环境整治 | 洪口镇 | 127.81 | 项目实施 | 2021 | 是 | 洪口镇人民政府 | 20210830 | 20211231 |
| 258 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000669877490 | 通江县\_产业项目\_大茅坡村2021年产业道路，新建3.5宽1公里（起于1社山坪梁，止于2社坟园湾） | 龙凤垭村 | 25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火炬镇大茅坡村 | 20210422 | 20210930 |
| 259 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000878856712 | 通江县\_产业项目\_魏家河村2021年产业路4.5米宽3.4公里长（贾春成处-黄家湾） | 魏家河村 | 157 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火炬镇魏家河村 | 20210213 | 20210610 |
| 260 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000878878440 | 通江县\_产业项目\_新建4.5米宽道路0.6公里（起于八社水泥路接头，止于松梁上闫永仁处） | 穿云洞村 | 33 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火炬镇穿云洞村 | 20210804 | 20211026 |
| 261 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000878884708 | 通江县\_产业项目\_圆铧山村产业路3.5米宽0.2公里（起于张成功处，止于龙洞弯处） | 圆铧山村 | 9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火炬镇圆铧山村 | 20210804 | 20211028 |
| 262 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000878901240 | 通江县\_产业项目\_圆铧山村产业道路3.5米宽道路0.75公里（起于张家湾，止于张继家段） | 圆铧山村 | 9.75 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火炬镇圆铧山村 | 20210804 | 20211028 |
| 263 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000878912538 | 通江县\_产业项目\_圆铧山村新建产业路3.5米宽0.6公里（起于七社四合面，止于跑马坪） | 圆铧山村 | 9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火炬镇圆铧山村 | 20210804 | 20211028 |
| 264 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000878918320 | 通江县\_产业项目\_圆铧山村产业路3.5米宽0.6公里（起于八社杨成处，止于刘家湾水库） | 圆铧山村 | 9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火炬镇圆铧山村 | 20210804 | 20211028 |
| 265 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922979984 | 通江县-火炬镇\_产业项目\_魏家河村2021年集体经济 | 魏家河村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 魏家河村 | 20210813 | 20210930 |
| 266 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922997875 | 通江县-火炬镇\_产业项目\_玉马村2021年集体经济 | 玉马村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 玉马村 | 20210803 | 20210930 |
| 267 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000923008052 | 通江县-火炬镇\_产业项目\_犀凤村2021年集体经济 | 犀凤村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 犀凤村 | 20210803 | 20210930 |
| 268 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000923013585 | 通江县-火炬镇\_产业项目\_渡水溪村2021年集体经济 | 渡水溪村 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 渡水溪村 | 20210803 | 20210930 |
| 269 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928162917 | 通江县\_产业项目\_魏家河村2021年安全饮水巩固提升 | 魏家河村 | 1.3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 魏家河村 | 20210504 | 20211230 |
| 270 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928168758 | 通江县\_产业项目\_圆铧山村2021年安全饮水巩固提升 | 圆铧山村 | 4.84 | 项目实施 | 2021 | 是 | 圆铧山村 | 20210713 | 20211230 |
| 271 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000468227688 | 通江县-火炬镇\_生活条件改善\_苟家坝村2021年安全饮水 | 渡水溪村 | 1.46 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县火炬镇人民政府 | 20210227 | 20210412 |
| 272 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000493255551 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-火炬镇\_生活条件改善\_大茅坡村2021年安全饮水 | 龙凤垭村 | 150 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县火炬镇人民政府 | 20210330 | 20210531 |
| 273 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000650814858 | 通江县-火炬镇\_生活条件改善\_二家坪村2021年安全饮水 | 犀凤村 | 39.76 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火炬镇二家坪村 | 20210227 | 20210412 |
| 274 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000650831822 | 通江县-火炬镇\_生活条件改善\_黄土岭村2021年安全饮水 | 玉马村 | 50.96 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火炬镇黄土岭村 | 20210227 | 20210412 |
| 275 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000652239462 | 通江县-回林乡\_生活条件改善\_2021年回林乡灵山村安全饮水 | 火炬镇 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 灵山村 | 20210420 | 20210630 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 276 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000922954207 | 通江县-火炬镇\_生活条件改善\_龙凤垭村大茅坡2021年安全饮水补短板项目 | 龙凤垭村 | 97 | 项目实施 | 2021 | 是 | 龙凤垭村 | 20210227 | 20210416 |
| 277 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000922967357 | 通江县-火炬镇\_生活条件改善\_魏家河村2021年原五马村安全饮水 | 魏家河村 | 26.77 | 项目实施 | 2021 | 是 | 魏家河村 | 20210219 | 20210510 |
| 278 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000683980712 | 通江县-回林乡\_村基础设施\_双山到五马撤并村道路建设（双山到五马） | 火炬镇 | 385 | 项目实施 | 2021 | 是 | 回林乡\_ | 20210421 | 20211230 |
| 279 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000697046098 | 通江县-回林乡\_村基础设施\_木竹垭至老鹰嘴道路 | 火炬镇 | 225 | 项目实施 | 2021 | 是 | 回林乡 | 20210421 | 20211221 |
| 280 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000669840829 | 通江县-火炬镇\_村基础设施\_唐村坝村产业道路，4.5米宽0.6公里 | 穿云洞村 | 33 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火炬镇唐村坝村 | 20210422 | 20210531 |
| 281 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000878862154 | 通江县-火炬镇\_村基础设施\_新建6米宽道路1.46公里（起于魏家塝，止于火炬镇大茅坡村） | 魏家河村 | 80.3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火炬镇魏家河村 | 20210201 | 20210706 |
| 282 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000878871387 | 通江县-火炬镇\_村基础设施\_新建3.5米宽道路0.66公里（起于徐光怀屋后，止于彭家梁产业园区） | 魏家河村 | 29.7 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火炬镇魏家河村 | 20210201 | 20210609 |
| 283 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000879115580 | 通江县-火炬镇\_村基础设施\_2021年度农村环境整治 | 火炬镇 | 62.71 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火炬镇人民政府 | 20210803 | 20210923 |
| 284 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000931467331 | 通江县-空山镇\_产业项目\_2021年空山镇何家营农场产业发展 | 空山镇 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县空山镇人民政府 | 20210621 | 20211225 |
| 285 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922379611 | 通江县\_产业项目\_2021年五福村投资收益发展壮大村集体经济 | 五福村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 空山镇五福村村民委员会 | 20210825 | 20211228 |
| 286 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000846639386 | 通江县-空山镇\_危房改造\_空山镇青龙村2021年掉边掉角农户搬迁 | 空山镇 | 42.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 青龙村 | 20210823 | 20211231 |
| 287 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000846642598 | 通江县-空山镇\_危房改造\_空山镇五福村2021年掉边掉角农户搬迁 | 五福村 | 85.3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 五福村 | 20210826 | 20211231 |
| 288 | 通江县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5300000878395992 | 通江县-空山镇\_生活条件改善\_2021年空山镇易地扶贫搬迁集中安置后续 | 空山镇 | 13.22 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县空山镇青龙村 | 20210201 | 20211030 |
| 289 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000878399353 | 通江县-空山镇\_生活条件改善\_2021年空山镇中坝村、龙池村、七星村安全饮水补短板 | 空山镇 | 167.16 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县空山镇人民政府 | 20211103 | 20211230 |
| 290 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881715703 | 通江县-空山镇\_生活条件改善\_2021年农村安全饮水补短板 | 空山镇 | 300 | 项目实施 | 2021 | 是 | 空山镇人民政府 | 20210112 | 20211125 |
| 291 | 通江县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5300000846939813 | 通江县-空山镇\_生活条件改善\_空山镇2021年度农村环境整治 | 空山镇 | 35.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县空山镇人民政府 | 20210819 | 20211130 |
| 292 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000669487449 | \_村基础设施\_通江县-空山镇\_村基础设施\_空山镇中坝村2021年蔡家堡至铜家岭超计划实施道路建设补 | 中坝村 | 16.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 空山镇中坝村村民委员会 | 20200422 | 20201009 |
| 293 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000877252361 | 通江县-空山镇\_村基础设施\_空山镇青龙村道路建设 | 青龙村 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县空山镇青龙村村民委员会 | 20210823 | 20211230 |
| 294 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000877287126 | 通江县-空山镇\_村基础设施\_2021年空山镇中坝村乡村振兴产业道路 | 空山镇 | 16.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 空山镇中坝村村民委员会 | 20210804 | 20211230 |
| 295 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000881759701 | 通江县-空山镇\_村基础设施\_2021年空山镇青龙村农村道路建设 | 空山镇 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县空山镇人民政府 | 20210920 | 20211125 |
| 296 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000675221918 | 通江县\_产业项目\_通江县两河口镇鞍子村2021年产业道路建设 | 鞍子村 | 31.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 鞍子村村民委员会 | 20201122 | 20210210 |
| 297 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000882119851 | 通江县-两河口镇\_产业项目\_两河口镇2021年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 两河口镇 | 47.27 | 项目实施 | 2021 | 是 | 两河口镇人民政府 | 20210428 | 20211225 |
| 298 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000921901392 | 通江县-两河口镇\_产业项目\_两河口镇2021年投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 两河口镇 | 62 | 项目实施 | 2021 | 是 | 两河口镇人民政府 | 20210820 | 20211220 |
| 299 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000876548984 | 通江县-两河口镇\_危房改造\_2021年易地扶贫搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁 | 两河口镇 | 40.6 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县两河口镇人民政府 | 20210827 | 20211227 |
| 300 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000922174555 | 通江县-两河口镇\_村基础设施\_两河口镇2021年二里坝村（原鲁家坪村）“对标补短”道路建设 | 两河口镇 | 102.45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 两河口镇二里坝村村民委员会 | 20210210 | 20211231 |
| 301 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000687644317 | 通江县-两河口镇\_村基础设施\_通江县两河口镇白玉（东坪）村2021年产业道路建设工程 | 东坪村 | 11 | 项目实施 | 2021 | 是 | 两河口镇人民政府 | 20201225 | 20210225 |
| 302 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000846007342 | 通江县-两河口镇\_村基础设施\_通江县两河口镇白玉村2021年产业道路建设工程 | 白玉村 | 169.4 | 项目实施 | 2021 | 是 | 白玉村村民委员会 | 20210122 | 20210622 |
| 303 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000881910962 | 江县-两河口镇\_村基础设施\_两河口镇2021年龙头寨产业园道路建设(129.06+13.3864+120.14094 | 龙头寨村 | 189.6873 | 项目实施 | 2021 | 是 | 龙头寨村民委员会 | 20210830 | 20211230 |
| 304 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000881784630 | 通江县-两河口镇\_村基础设施\_通江县两河口镇2021年农村环境整治项目 | 两河口镇 | 38.92 | 项目实施 | 2021 | 是 | 两河口镇 | 20210830 | 20211230 |
| 305 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000916998929 | 通江县-龙凤场镇\_产业项目\_2021年-支持村集体经济发展（花山村） | 花山村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 花山村村委员会 | 20210826 | 20211231 |
| 306 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000917003182 | 通江县-龙凤场镇\_产业项目\_2021年-支持村集体经济发展（长乐村） | 长乐村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长乐村村民委员会 | 20210822 | 20211231 |
| 307 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000920376138 | 通江县-龙凤场镇\_产业项目\_2021年-支持动态监测帮扶对象稳定增收项目 | 龙凤场镇 | 6.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 龙凤场镇人民政府 | 20210811 | 20211231 |
| 308 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000669463419 | 通江县\_产业项目\_2021年-环山村乡村振兴产业道路建设（华匠营-陈家坡） | 环山村 | 275 | 项目实施 | 2021 | 是 | 环山村村民委员会 | 20210401 | 20211231 |
| 309 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000669468334 | 通江县\_产业项目\_2021年-环山村乡村振兴产业道路建设（薄麻沟-周家湾） | 环山村 | 82.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 环山村村民委员会 | 20210426 | 20211231 |
| 310 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000845925599 | 通江县\_产业项目\_2021年-环山村乡村振兴产业道路建设项目（双龙桥-黄家河） | 环山村 | 279.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 环山村村民委员会 | 20210108 | 20211230 |
| 311 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000878677645 | 通江县\_产业项目\_通江县-龙凤场镇\_产业项目\_2021年-易地扶贫搬迁集中安置后续扶持项目 | 龙凤场镇 | 16.27 | 项目实施 | 2021 | 是 | 龙凤场镇 | 20210222 | 20211231 |
| 312 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928169539 | 通江县\_产业项目\_通江县-龙凤场镇\_生活条件改善\_2021年-龙凤场镇农村安全饮水补短 | 龙凤场镇 | 17.09 | 项目实施 | 2021 | 是 | 龙凤场镇 | 20210701 | 20211230 |
| 313 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000846474672 | 通江县-龙凤场镇\_危房改造\_2021年-龙凤场镇剩余掉边掉角农户搬迁项目（通财农〔2021〕106号） | 龙凤场镇 | 17.7 | 项目实施 | 2021 | 是 | 龙凤场镇人民政府 | 20210827 | 20211231 |
| 314 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845926056 | 通江县-龙凤场镇\_生活条件改善\_2021年-长乐村八瓜山安全饮水补短板项目 | 长乐村 | 41.78 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长乐村村民委员会 | 20210318 | 20211231 |
| 315 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000920084634 | 通江县-龙凤场镇\_生活条件改善\_2021年-长乐村柏垭子安全饮水补短板 | 长乐村 | 26.15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长乐村村民委员会 | 20210318 | 20211231 |
| 316 | 通江县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5300000845925365 | 通江县-龙凤场镇\_生活条件改善\_2021年-龙凤场镇农村环境整治 | 龙凤场镇 | 52.11 | 项目实施 | 2021 | 是 | 龙凤场镇人民政府 | 20210819 | 20211231 |
| 317 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684001202 | 江县\_村基础设施\_通江县-龙凤场镇\_村基础设施\_2021年-红旗村（原量州坝）农村道路补短板建设项 | 量州坝村 | 34.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 红旗村村民委员会 | 20201110 | 20210210 |
| 318 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000920447781 | 通江县\_村基础设施\_通江县-龙凤场镇\_村基础设施\_2021年-长乐村农村（产业）道路建设 | 长乐村 | 8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长乐村村民委员会 | 20210209 | 20211231 |
| 319 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920442832 | 通江县-麻石镇\_产业项目\_麻石镇2021年易地扶贫搬迁集中安置后续扶持 | 麻石镇 | 28.95 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇人民政府 | 20210210 | 20211231 |
| 320 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000923128897 | 通江县-麻石镇\_产业项目\_麻石镇双柏树村2021年投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济项目 | 双柏树村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇双柏树村村民委员会 | 20210810 | 20211231 |
| 321 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000923140355 | 通江县-麻石镇\_产业项目\_麻石镇长清村2021年投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济项目 | 长清村 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇长清村村民委员会 | 20210810 | 20211231 |
| 322 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000923152248 | 通江县-麻石镇\_产业项目\_麻石镇印顶寨村2021年投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 印顶寨村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇印顶寨村 | 20210818 | 20211231 |
| 323 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000923166349 | 通江县-麻石镇\_产业项目\_麻石镇蒲家坪村2021年投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济项目 | 蒲家坪村 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇蒲家坪村村民委员会 | 20210812 | 20211231 |
| 324 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000923254386 | 通江县\_产业项目\_麻石镇2021年穿石梁产业路建设项目 | 云昙村 | 13.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇云昙村 | 20210830 | 20211230 |
| 325 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000923256536 | 通江县\_产业项目\_麻石镇高石梯村2021年产业道路，新建3.5宽道路0.7公里项目 | 麻石镇 | 31.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇高石梯村村民委员会 | 20210826 | 20211231 |
| 326 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000923268142 | 通江县\_产业项目\_麻石镇2021年穿石梁产业路建设项目 | 云昙村 | 2.25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇云昙村 | 20210830 | 20211230 |
| 327 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000923268549 | 通江县\_产业项目\_麻石镇高石梯村2021年产业道路，新建3.5宽道路0.8公里项目 | 高石梯村 | 36 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇高石梯村村民委员会 | 20210825 | 20211231 |
| 328 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000923277569 | 通江县\_产业项目\_麻石镇2021年穿石梁1组产业路建设项目 | 云昙村 | 2.25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 云昙村 | 20210830 | 20221230 |
| 329 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000936375009 | 通江县-麻石镇\_产业项目\_麻石镇2021年支持动态监测帮扶对象稳定增收项目 | 麻石镇 | 3.35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇人民政府 | 20210825 | 20211231 |
| 330 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000920453384 | 通江县-麻石镇\_危房改造\_麻石镇2021年易地扶贫搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁 | 印顶寨村 | 8.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇印顶寨村村民委员会 | 20210901 | 20211231 |
| 331 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000649957456 | 通江县-云昙乡\_生活条件改善\_农村安全饮水项目 | 麻石镇 | 151.444 | 项目实施 | 2021 | 是 | 云昙乡人民政府 | 20200401 | 20200701 |
| 332 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000650622793 | 通江县-三合乡\_生活条件改善\_三合乡虎台溪村农村安全饮水建设项目 | 麻石镇 | 148.78 | 项目实施 | 2021 | 是 | 三合乡人民政府 | 20200315 | 20201230 |
| 333 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000670578120 | 通江县-麻石镇\_生活条件改善\_长河坝村安全饮水建设项目 | 长清村 | 40.62 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长河坝村村民委员会 | 20200401 | 20200730 |
| 334 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000670589245 | 通江县-麻石镇\_生活条件改善\_土顶子村安全饮水建设项目 | 土顶子村 | 84.45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 土顶子村村民委员会 | 20200401 | 20200730 |
| 335 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000670610690 | 通江县-麻石镇\_生活条件改善\_瓦尖山村安全饮水建设项目 | 瓦尖山村 | 35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 瓦尖山村村民委员会 | 20200401 | 20200730 |
| 336 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881010411 | 通江县-麻石镇\_生活条件改善\_麻石镇虎台溪村2021年安全饮水补短板项目 | 红梁村 | 90.86 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇红梁村村民委员会 | 20210122 | 20211231 |
| 337 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881029112 | 通江县-麻石镇\_生活条件改善\_麻石镇长河坝村2021年农村安全饮水补短板项目 | 长清村 | 10.64 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇长清村村民委员会 | 20210120 | 20211231 |
| 338 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881043984 | 通江县-麻石镇\_生活条件改善\_麻石镇土顶子村2021年农村安全饮水补短板项目 | 土顶子村 | 23.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇土顶子村村民委员会 | 20210115 | 20211231 |
| 339 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881073587 | 通江县-麻石镇\_生活条件改善\_麻石镇簸箕石村2021年农村安全饮水补短板项目 | 长清村 | 18.37 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇长清村村民委员会 | 20210120 | 20211231 |
| 340 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881101779 | 通江县-麻石镇\_生活条件改善\_三合乡清水池村2021年农村安全饮水补短板项目 | 长清村 | 27.05 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇长清村村民委员会 | 20210128 | 20211231 |
| 341 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881146615 | 通江县-麻石镇\_生活条件改善\_云昙乡蒲家坪村2021年农村安全饮水补短板项目 | 蒲家坪村 | 17.08 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇蒲家坪村村民委员会 | 20210120 | 20211231 |
| 342 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881167659 | 通江县-麻石镇\_生活条件改善\_云昙乡印顶寨村2021年农村安全饮水补短板项目 | 印顶寨村 | 63.11 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇印顶寨村村民委员会 | 20210120 | 20211231 |
| 343 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000881210408 | 通江县-麻石镇\_村基础设施\_2021年麻石镇印顶寨村、蒲家坪村农村道路建设项目 | 印顶寨村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 石镇印顶寨村、蒲家坪村村民委员 | | 20210916 | 20211231 |
| 344 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000881237607 | 通江县-麻石镇\_村基础设施\_2021年麻石镇马三垭村道路，新建3.5米宽道路0.755公里 | 马三垭村 | 33.975 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇马三垭村村民委员会 | 20210924 | 20211231 |
| 345 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000923224821 | 通江县-麻石镇\_村基础设施\_麻石镇红梁村2021年道路补短，4.5M宽，长0.08公里项目 | 红梁村 | 4.4 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇红梁村村民委员会 | 20210217 | 20211231 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 346 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000923231959 | 通江县-麻石镇\_村基础设施\_麻石镇马三垭村2021年道路拓宽1.5M宽，长0.5公里项目 | 马三垭村 | 7.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇马三垭村村民委员会 | 20210217 | 20211231 |
| 347 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000923240790 | 通江县-麻石镇\_村基础设施\_麻石镇马三垭村2021年道路拓宽1.5M宽，长3.6公里项目 | 马三垭村 | 19 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇马三垭村村民委员会 | 20210225 | 20211231 |
| 348 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000923235232 | 通江县-麻石镇\_村基础设施\_麻石镇2021年农村环境整治建设项目 | 麻石镇 | 75.37 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇人民政府 | 20210820 | 20211230 |
| 349 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000924231167 | 通江县-麻石镇\_村基础设施\_麻石镇马三垭村2021年基础设施建设项目 | 马三垭村 | 25.44 | 项目实施 | 2021 | 是 | 麻石镇马三垭村村民委员会 | 20210407 | 20211231 |
| 350 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000663771630 | 通江县\_产业项目\_毛浴镇龙江村安全饮水（安全饮水补短板） | 浴江村 | 41.67 | 项目实施 | 2021 | 是 | 龙江村 | 20210401 | 20210630 |
| 351 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000669683438 | 通江县\_产业项目\_毛浴镇天兴村脱贫攻坚农村道路新增项目 | 天兴村 | 67.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 天兴村 | 20210423 | 20210923 |
| 352 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000669688403 | 通江县\_产业项目\_毛浴镇天兴村脱贫攻坚农村道路新增项目 | 天兴村 | 67.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 天兴村 | 20210423 | 20210820 |
| 353 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000669689912 | 通江县\_产业项目\_毛浴镇天兴村脱贫攻坚农村道路新增项目 | 天兴村 | 90 | 项目实施 | 2021 | 是 | 天兴村 | 20210423 | 20210923 |
| 354 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000669713397 | 通江县\_产业项目\_长江村脱贫攻坚农村道路新增项目建设 | 朝阳村 | 36 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长江村 | 20210423 | 20210924 |
| 355 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000669718190 | 通江县\_产业项目\_毛浴镇朝阳村脱贫攻坚农村道路新增项目建设 | 朝阳村 | 31.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 朝阳村 | 20210423 | 20210827 |
| 356 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877153774 | 通江县-毛浴镇\_产业项目\_毛浴镇易地扶贫搬迁后续扶持 | 毛浴镇 | 8.95 | 项目实施 | 2021 | 是 | 毛浴镇 | 20210501 | 20211231 |
| 357 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000919967903 | 通江县-毛浴镇\_产业项目\_药铺村壮大集体经济发展补助 | 药铺村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 药铺村 | 20210930 | 20211230 |
| 358 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000919970535 | 通江县-毛浴镇\_产业项目\_朝阳村壮大集体经济发展补助 | 朝阳村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 朝阳村 | 20210930 | 20211230 |
| 359 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000919972383 | 通江县-毛浴镇\_产业项目\_干溪村壮大集体经济发展补助 | 干溪村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 干溪村 | 20210930 | 20211230 |
| 360 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000919974594 | 通江县-毛浴镇\_产业项目\_天兴村壮大集体经济发展补助 | 天兴村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 天兴村 | 20210930 | 20211230 |
| 361 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000927518195 | 通江县\_产业项目\_通江县-毛浴镇\_产业项目\_监测对象稳定增收 | 毛浴镇 | 3.4 | 项目实施 | 2021 | 是 | 毛浴镇 | 20210826 | 20211230 |
| 362 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000876624516 | 通江县-毛浴镇\_危房改造\_易地扶贫搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁 18户73人 | 毛浴镇 | 100.8 | 项目实施 | 2021 | 是 干溪村、药铺村、朝阳村、迎春村 | | 20210825 | 20211229 |
| 363 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000467798455 | 通江县-毛浴镇\_生活条件改善\_迎春村整治水源点和新建袁池河提水，保证聚居点和兔业用水2 | 迎春村 | 149.89 | 项目实施 | 2021 | 是 | 毛浴镇迎春村 | 20210401 | 20210924 |
| 364 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000653437607 | 通江县-毛浴镇\_生活条件改善\_毛浴镇草帽村饮水工程建设 | 药铺村 | 29.01 | 项目实施 | 2021 | 是 | 草帽村 | 20210401 | 20210831 |
| 365 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000653445340 | 通江县-毛浴镇\_生活条件改善\_毛浴镇干溪村饮水工程建设 | 干溪村 | 85.24 | 项目实施 | 2021 | 是 | 干溪村 | 20210402 | 20210731 |
| 366 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000653451558 | 通江县-毛浴镇\_生活条件改善\_毛浴镇朝阳村饮水工程建设 | 朝阳村 | 6.66 | 项目实施 | 2021 | 是 | 朝阳村 | 20210402 | 20210730 |
| 367 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000876657520 | 通江县-毛浴镇\_村基础设施\_2021年度农村环境整治补助 | 毛浴镇 | 33.29 | 项目实施 | 2021 | 是 | 毛浴镇 | 20210804 | 20211231 |
| 368 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000845997705 | 通江县\_产业项目\_通江县-民胜镇\_村基础设施\_乡村振兴产业道路建设 | 民胜镇 | 11.25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20210305 | 20211230 |
| 369 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000845997973 | 通江县\_产业项目\_通江县-民胜镇\_村基础设施\_乡村振兴产业道路建设 | 民胜镇 | 9.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20210305 | 20211230 |
| 370 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000879874368 | 通江县-民胜镇\_产业项目\_2020年度市乡村振兴战略工作先进乡镇和示范村补助 | 民胜镇 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20211015 | 20211231 |
| 371 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920294263 | 通江县\_产业项目\_通江县-民胜镇\_产业项目\_2021年易地扶贫搬迁集中安置后续扶持 | 民胜镇 | 2.54 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火铺山村 | 20210420 | 20211231 |
| 372 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920323873 | 通江县\_产业项目\_通江县-民胜镇\_村基础设施\_支持发展壮大村集体经济 | 鹦哥嘴村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 鹦哥嘴村 | 20210501 | 20211130 |
| 373 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920327198 | 通江县\_产业项目\_通江县-民胜镇\_村基础设施\_支持发展壮大村集体经济 | 方山村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 方山村 | 20210601 | 20211130 |
| 374 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920329868 | 通江县\_产业项目\_通江县-民胜镇\_村基础设施\_支持发展壮大村集体经济 | 火铺山村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火铺山村 | 20210603 | 20211130 |
| 375 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000927586114 | 通江县-民胜镇\_产业项目\_民胜镇白盘梁村产业配套设施建设 | 白盘梁村 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20211101 | 20220501 |
| 376 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000565307809 | 通江县-民胜镇\_生活条件改善\_脱贫攻坚饮水安全“大排查大走访”补短板 | 民胜镇 | 103.49 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20200420 | 20200630 |
| 377 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000594966719 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-大兴乡\_生活条件改善\_通江县大兴乡东郡村安全饮水项目 | 民胜镇 | 148.08 | 项目实施 | 2021 | 是 | 东郡村 | 20200401 | 20210929 |
| 378 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000649421642 | 通江县-大兴乡\_生活条件改善\_通江县大兴乡火铺山村安全饮水项目 | 民胜镇 | 95.65 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火铺山村 | 20200401 | 20210923 |
| 379 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000653511480 | 通江县-民胜镇\_生活条件改善\_民杨村、弯柏树村安全饮水投资 | 民胜镇 | 111.83 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20200420 | 20200630 |
| 380 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845970544 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-民胜镇\_生活条件改善\_农村安全饮水补短板 | 火铺山村 | 26.49 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民生镇人民政府 | 20210305 | 20211230 |
| 381 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845971476 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-民胜镇\_生活条件改善\_农村安全饮水补短板 | 长兴村 | 27.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20210305 | 20211230 |
| 382 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845971828 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-民胜镇\_生活条件改善\_农村安全饮水补短板 | 长兴村 | 38.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20210305 | 20211230 |
| 383 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845972086 | 通江县-民胜镇\_生活条件改善\_农村安全饮水投资计划18个村 | 民胜镇 | 138 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20210305 | 20211230 |
| 384 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845991560 | 通江县-民胜镇\_生活条件改善\_农村安全饮水投资计划18个村 | 民胜镇 | 77.71 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20210305 | 20211230 |
| 385 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000920341565 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-民胜镇\_生活条件改善\_农村安全饮水补短板 | 东郡村 | 118.08 | 项目实施 | 2021 | 是 | 东郡村 | 20210505 | 20211231 |
| 386 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000920346142 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-民胜镇\_生活条件改善\_农村安全饮水补短板 | 贾家梁村 | 26.49 | 项目实施 | 2021 | 是 | 贾家梁村 | 20210602 | 20211231 |
| 387 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000920356366 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-民胜镇\_生活条件改善\_农村安全饮水补短板 | 鹦哥嘴村 | 27.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 鹦哥嘴村 | 20210602 | 20211231 |
| 388 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000920359418 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-民胜镇\_生活条件改善\_农村安全饮水补短板 | 白盘梁村 | 38.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 白盘梁村 | 20210616 | 20211231 |
| 389 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000920362701 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-民胜镇\_生活条件改善\_2021年产业发展 | 长兴村 | 9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长兴村 | 20210608 | 20211231 |
| 390 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000920365868 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-民胜镇\_生活条件改善\_农村环境整治 | 长兴村 | 6 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长兴村 | 20210608 | 20211231 |
| 391 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000683907093 | 通江县-大兴乡\_村基础设施\_通江县大兴乡原东郡村至大石桥街道 8.9公里道路加宽 | 民胜镇 | 133.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20210715 | 20211231 |
| 392 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000687598105 | 通江县-民胜镇\_村基础设施\_鹦鸽嘴村（拆并建制村道路建设） | 鹦哥嘴村 | 45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20200910 | 20201231 |
| 393 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000687600524 | 通江县-民胜镇\_村基础设施\_大木树村（拆并建制村道路建设） | 大木树村 | 45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20200810 | 20201231 |
| 394 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000687602922 | 通江县-民胜镇\_村基础设施\_草庙村（拆并建制村道路建设） | 草庙村 | 144 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20200725 | 20201231 |
| 395 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000879881426 | 通江县-民胜镇\_村基础设施\_农村（产业）道路建设 | 民胜镇 | 200 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20200801 | 20201231 |
| 396 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000671366573 | 通江县\_村基础设施\_通江县-大兴乡\_村基础设施\_2021年农村道路补短板 | 民胜镇 | 23.49 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火铺山村 | 20210406 | 20210906 |
| 397 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000845992679 | 通江县\_村基础设施\_通江县-民胜镇\_村基础设施\_2021年农村道路补短 | 民胜镇 | 11 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20210305 | 20211230 |
| 398 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000845994508 | 通江县\_村基础设施\_通江县-民胜镇\_村基础设施\_2021年农村道路补短 | 民胜镇 | 50.4 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20210305 | 20211230 |
| 399 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000845995556 | 通江县\_村基础设施\_通江县-民胜镇\_村基础设施\_2021年农村道路补短 | 民胜镇 | 17.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20210305 | 20211230 |
| 400 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000845996968 | 通江县\_村基础设施\_通江县-民胜镇\_村基础设施\_2021年农村道路 | 民胜镇 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20210305 | 20211230 |
| 401 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000845997527 | 通江县-民胜镇\_村基础设施\_原大兴乡大石桥村产业道路建设 | 民胜镇 | 23.49 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20210305 | 20211230 |
| 402 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000920313754 | 通江县\_村基础设施\_通江县-民胜镇\_村基础设施\_2021年度农村环境整治 | 民胜镇 | 61.68 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20210803 | 20211103 |
| 403 | 通江县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5300000502619661 | 通江县-民胜镇\_村公共服务\_易迁安置区村公共服务中心-新场村 | 新场村 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20200105 | 20200820 |
| 404 | 通江县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5300000502631650 | 通江县-民胜镇\_村公共服务\_易迁安置区村公共服务中心-草庙村 | 草庙村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20200102 | 20200720 |
| 405 | 通江县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5300000502642167 | 通江县-民胜镇\_村公共服务\_易迁安置区村公共服务中心-大木树村 | 大木树村 | 75 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20200105 | 20200810 |
| 406 | 通江县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5300000502653903 | 通江县-民胜镇\_村公共服务\_易迁安置区村公共服务中心-白盘梁村 | 白盘梁村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20200105 | 20200720 |
| 407 | 通江县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5300000502661191 | 通江县-民胜镇\_村公共服务\_易迁安置区村公共服务中心-乌龙山村 | 乌龙山村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20200105 | 20200810 |
| 408 | 通江县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5300000502671874 | 通江县-民胜镇\_村公共服务\_易迁安置区村公共服务中心-刘家沟村 | 刘家沟村 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 民胜镇人民政府 | 20200110 | 20200910 |
| 409 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000922211417 | 通江县-泥溪镇\_产业项目\_泥溪镇梨园坝村支持发展壮大村集体经济补助 | 梨园坝村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 泥溪镇 | 20210302 | 20211231 |
| 410 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000922222384 | 通江县-泥溪镇\_产业项目\_泥溪镇后湾村支持发展壮大村集体经济补助 | 后湾村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 泥溪镇 | 20210310 | 20211231 |
| 411 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000922228621 | 通江县-泥溪镇\_产业项目\_泥溪镇郭家坪村支持发展壮大集体经济补助项目 | 郭家坪村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 泥溪镇 | 20210316 | 20211231 |
| 412 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928720042 | 通江县\_产业项目\_郭家坪村2021年农村安全饮水补短板 | 郭家坪村 | 1.08 | 项目实施 | 2021 | 是 | 郭家坪村 | 20210401 | 20211231 |
| 413 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000846477840 | 通江县-泥溪镇\_危房改造\_泥溪镇脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁项目 | 泥溪镇 | 14.7 | 项目实施 | 2021 | 是 梨园坝村村民委员会、后湾村村民 | | 20210820 | 20211231 |
| 414 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000880955907 | 通江县-泥溪镇\_生活条件改善\_泥溪镇梨园坝村2021年农村安全饮水补短板 | 梨园坝村 | 16.3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 梨园坝村 | 20210115 | 20211030 |
| 415 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000921903187 | 通江县-泥溪镇\_生活条件改善\_梨园坝村安全饮水补短项目 | 梨园坝村 | 35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 泥溪镇 | 20210302 | 20211231 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 416 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684118650 | 通江县\_村基础设施\_通江县-泥溪镇\_村基础设施\_泥溪镇梨园坝至罐子坪道路新建项目工程 | 泥溪镇 | 137.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 梨园坝村村民委员会 | 20210608 | 20211230 |
| 417 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684135052 | 通江县\_村基础设施\_通江县-泥溪镇\_村基础设施\_泥溪镇梨园坝至马家河道路新建项目工程 | 泥溪镇 | 357.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 泥溪镇人民政府 | 20210312 | 20211101 |
| 418 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684167960 | 通江县-泥溪镇\_村基础设施\_泥溪镇大柏树至西街岭道路新建项目工程 | 马家沟村 | 220 | 项目实施 | 2021 | 是 | 泥溪镇人民政府 | 20210421 | 20211230 |
| 419 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684182970 | 通江县-泥溪镇\_村基础设施\_泥溪镇马家沟至柏垭口道路新建项目工程 | 马家沟村 | 247.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 泥溪镇人民政府 | 20210421 | 20211230 |
| 420 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000875642257 | 通江县-泥溪镇\_村基础设施\_2021年乡村振兴产业道路建设 | 梨园坝村 | 18 | 项目实施 | 2021 | 是 | 泥溪镇梨园坝村 | 20210330 | 20211231 |
| 421 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000875644224 | 通江县-泥溪镇\_村基础设施\_2021年乡村振兴产业道路建设 | 景家湾村 | 9.675 | 项目实施 | 2021 | 是 | 泥溪镇景家湾村 | 20210415 | 20211231 |
| 422 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000875645947 | 通江县-泥溪镇\_村基础设施\_2021年“三农”示范片（产业）道路建设 | 马家沟村 | 6.75 | 项目实施 | 2021 | 是 | 泥溪镇马家沟村 | 20210420 | 20211231 |
| 423 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000875647878 | 通江县-泥溪镇\_村基础设施\_2021年“三农”示范片（产业）道路建设 | 马家沟村 | 6.05 | 项目实施 | 2021 | 是 | 泥溪镇马家沟村 | 20210430 | 20211231 |
| 424 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000845971572 | 通江县-泥溪镇\_村基础设施\_泥溪镇马家河村产业道路建设 | 泥溪镇 | 18 | 项目实施 | 2021 | 是 | 泥溪镇人民政府 | 20200310 | 20201020 |
| 425 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000828355480 | 通江县-泥溪镇\_村基础设施\_泥溪镇梨园坝村污水处理项目 | 泥溪镇 | 200 | 项目实施 | 2021 | 是 | 泥溪镇人民政府 | 20210713 | 20211030 |
| 426 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000875640366 | 通江县-泥溪镇\_村基础设施\_2021年度农村环境整治 | 泥溪镇 | 39.96 | 项目实施 | 2021 | 是 | 泥溪镇 | 20210405 | 20211231 |
| 427 | 通江县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5300000828354611 | 通江县-泥溪镇\_村基础设施\_泥溪镇大柏树村洞沟里水库 | 泥溪镇 | 130 | 项目实施 | 2021 | 是 | 泥溪镇人民政府 | 20210810 | 20211231 |
| 428 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877238738 | 通江县-诺江镇\_产业项目\_2021年易地扶贫搬迁集中安置后续扶持项目 | 诺江镇 | 13.77 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺江镇人民政府 | 20210310 | 20211118 |
| 429 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922134440 | 通江县-诺江镇\_产业项目\_阳望山村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 诺江镇 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 阳望山村村民委员会 | 20210819 | 20241231 |
| 430 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922142821 | 通江县-诺江镇\_产业项目\_七水村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 诺江镇 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 七水村村民委员会 | 20210811 | 20241231 |
| 431 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922539579 | 通江县-诺江镇\_产业项目\_元顶村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 诺江镇 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 元顶村 | 20210819 | 20241231 |
| 432 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922547091 | 通江县-诺江镇\_产业项目\_新华村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 新华村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 新华村 | 20210813 | 20241231 |
| 433 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922553338 | 通江县-诺江镇\_产业项目\_沿新村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 沿新村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 阳望山村 | 20210818 | 20241231 |
| 434 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922908011 | 通江县\_产业项目\_秋锦山村产业道路，新建4.5宽,长1.4公里（起于刘继白，止于大门） | 秋锦山村 | 77 | 项目实施 | 2021 | 是 | 秋锦山村村民委员会 | 20210806 | 20211231 |
| 435 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922916074 | 通江县\_产业项目\_秋锦山村产业道路，新建3.5宽，1.3公里（起于大门，止于五社堰塘） | 秋锦山村 | 58.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 秋锦山村村民委员会 | 20210811 | 20211231 |
| 436 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000923042103 | 通江县\_产业项目\_秋锦山村产业道路，新建3.5宽，0.4公里（起于岭嘴，止于灌坎岩） | 秋锦山村 | 18 | 项目实施 | 2021 | 是 | 秋锦山村村民委员会 | 20210812 | 20211230 |
| 437 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000923052366 | 通江县\_产业项目\_秋锦山村产业道路，新建3.5宽，1公里（起于柏树梁，止于三条梁） | 秋锦山村 | 45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 秋锦山村民委员会 | 20210811 | 20211230 |
| 438 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000923056993 | 通江县\_产业项目\_秋锦山村产业道路，维修硬化4.5宽，8公里（起于营盘梁，止于金堂村） | 秋锦山村 | 110 | 项目实施 | 2021 | 是 | 秋锦山村村民委员会 | 20210811 | 20211229 |
| 439 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928683211 | 通江县\_产业项目\_通江县高明新区城西村布谭沟安全饮水净水设施改造提升工程 | 城西村 | 17 | 项目实施 | 2021 | 是 通江县高明新区城西村村民委员会 | | 20210708 | 20211231 |
| 440 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000932760677 | 通江县-诺江镇\_产业项目\_（东西部协作）浙川东西部协作蓝莓产业项目 | 秋锦山村 | 320 | 项目实施 | 2021 | 是 | 秋锦山村民委员会 | 20210925 | 20211231 |
| 441 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000669738638 | 通江县-诺江镇\_生活条件改善\_诺江镇城东村补短板安全饮水建设项目（12号文件） | 城东村 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 城东村村民委员会 | 20200331 | 20201016 |
| 442 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000788967615 | 通江县-诺江镇\_生活条件改善\_通江县高明新区脱贫攻坚安全饮水项目 | 诺江镇 | 164.92 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县高明新区管理委员会 | 20200101 | 20200618 |
| 443 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000880966054 | 通江县-诺江镇\_生活条件改善\_诺江镇沿新村2021年安全饮水补短板项目 | 沿新村 | 78.01 | 项目实施 | 2021 | 是 | 沿新村村民委员会 | 20210210 | 20210731 |
| 444 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881024614 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-诺江镇\_生活条件改善\_诺江镇新华村2021年安全饮水补短板项目 | 新华村 | 11.31 | 项目实施 | 2021 | 是 | 新华村 | 20210205 | 20210804 |
| 445 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881035828 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-诺江镇\_生活条件改善\_诺江镇阳望山村2021年安全饮水补短板项目 | 阳望山村 | 22.91 | 项目实施 | 2021 | 是 | 阳望山村村民委员会 | 20210206 | 20210802 |
| 446 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881046171 | 通江县-诺江镇\_生活条件改善\_诺江镇七水村2021年安全饮水补短板项目 | 七水村 | 38.19 | 项目实施 | 2021 | 是 | 七水村村民委员会 | 20210205 | 20210803 |
| 447 | 通江县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5300000845928703 | 通江县-诺江镇\_生活条件改善\_2021年度农村环境整治 | 诺江镇 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺江镇人民政府 | 20210318 | 20211022 |
| 448 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000669587320 | 基础设施\_通江县-诺江镇\_村基础设施\_秋锦山村道路补短，3.5M宽，长0.4公里（起于团包粱，止于 | 宋秋锦山村 | 18 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县诺江镇诺水村村民委员会 | 20210406 | 20210506 |
| 449 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000669589282 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_秋锦山村拓宽1.5M宽，长0.8公里（起于村委会，止于杨家扁） | 秋锦山村 | 12 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县诺江镇诺水村村民委员会 | 20210423 | 20211231 |
| 450 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000808142363 | 通江县\_村基础设施\_通江县-诺江镇\_村基础设施\_诺江镇秋锦山村0.3公里道路建设 | 秋锦山村 | 2.9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺江镇秋锦山村村民委员会 | 20210225 | 20210616 |
| 451 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000881074686 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_诺江镇七水村（原石岭村）2021年道路建设项目 | 七水村 | 11 | 项目实施 | 2021 | 是 | 七水村村民委员会 | 20210610 | 20211118 |
| 452 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000923204558 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_千佛村道路补短，4.5M宽，长0.7公里（起于大沟里，止于新华村交界处） | 千佛村 | 2.387 | 项目实施 | 2021 | 是 | 千佛村村民委员会 | 20210224 | 20210609 |
| 453 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000923637525 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_沿新村村道路排危抢险 | 亮垭村 | 25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 沿新村村民委员会 | 20210818 | 20211111 |
| 454 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000927102730 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_城西村0.529公里道路建设 | 城西村 | 23.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县高明新区管理委员会 | 20211130 | 20211231 |
| 455 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000927167336 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_高明村0.98公里道路建设 | 高明村 | 44.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县高明新区管理委员会 | 20211025 | 20211231 |
| 456 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000927173383 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_周子坪村1.011公里道路建设 | 周子坪村 | 45.49 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县高明新区管理委员会 | 20210114 | 20211231 |
| 457 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000927194186 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_周子坪村2.33公里道路建设 | 周子坪村 | 104.85 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县高明新区管理委员会 | 20210113 | 20211231 |
| 458 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000927203457 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_周子坪村1.65公里道路建设 | 周子坪村 | 74.25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县高明新区管理委员会 | 20210120 | 20211231 |
| 459 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000845928483 | 县-诺江镇\_村基础设施\_亮垭村道路补短，3.5M宽，1.4公里（起于涉及一社、六社、七社、九社，止 | 亮垭村 | 63 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺江镇亮垭村村民委员会 | 20200513 | 20210915 |
| 460 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000877316810 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_沿新村0.15公里产业路 | 沿新村 | 6.75 | 项目实施 | 2021 | 是 | 沿新村 | 20210407 | 20210916 |
| 461 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000923104912 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_秋锦山村道路补短板，3.5宽长0.4公里（起于大荒地，止于月亮坪） | 秋锦山村 | 18 | 项目实施 | 2021 | 是 | 秋锦山村村民委员会 | 20210812 | 20211222 |
| 462 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000923260478 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_沿新村道路补短，4.5M宽，长1.551公里（起于何家梁，止于东郡村） | 沿新村 | 85.305 | 项目实施 | 2021 | 是 | 沿新村村民委员会 | 20210806 | 20211216 |
| 463 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000923326586 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_马岭村道路补短，3.5M宽，长1.5公里（起于三岔路，止于彭定才） | 马岭村 | 67.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 马岭村村民委员会 | 20210809 | 20211110 |
| 464 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000923344763 | 江县-诺江镇\_村基础设施\_亮垭村拓宽1.5M宽，长4.3公里（起于涉及一社、六社、七社、九社，止于 | 亮垭村 | 34.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 亮垭村村民委员会 | 20210811 | 20211215 |
| 465 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000923378402 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_马岭村道路补短，3.5M宽，长1.1公里（起于老街，止于胡家扁、团包梁） | 马岭村 | 49.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 马岭村村民委员会 | 20210811 | 20211118 |
| 466 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000923439618 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_马岭村道路补短，3.5M宽，长1公里（起于赵家崖，止于陈家班） | 马岭村 | 45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 马岭村村民委员会 | 20210811 | 20211119 |
| 467 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000923460224 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_秋锦山村道路补短，3.5M宽，长0.9公里（起于村道接头，止于杨文德处） | 秋锦山村 | 40.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 秋锦山村民委员会 | 20210817 | 20211125 |
| 468 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000923466124 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_马岭村拓宽硬化1.5M宽，长1.5公里（起于老街，止于何家梁） | 马岭村 | 22.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 马岭村村民委员会 | 20210810 | 20211021 |
| 469 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000923495691 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_秋锦山村道路补短板，3.5宽，长0.7公里（起于聚居点，止于吴芝贵） | 秋锦山村 | 31.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 秋锦山村村民委员会 | 20210806 | 20211117 |
| 470 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000923601439 | \_村基础设施\_亮垭村道路建设（全长3.4km，4.5M宽起于亮垭五社聚居点，止于杜家沟水库（通财农〔 | 亮垭村 | 54 | 项目实施 | 2021 | 是 | 亮垭村村民委员会 | 20210221 | 20210818 |
| 471 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000882106387 | 通江县-诺江镇\_村基础设施\_高明新区2021年农村环境整治 | 诺江镇 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县高明新区管理委员会 | 20210316 | 20211020 |
| 472 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000923546148 | 江县-诺江镇\_村基础设施\_秋锦山村道路补短板，路基建设7.5宽，1.3公里（起于木瓜丛，止于厍洪庙 | 秋锦山村 | 352 | 项目实施 | 2021 | 是 | 秋锦山村村民委员会 | 20210811 | 20211116 |
| 473 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000923571572 | 县-诺江镇\_村基础设施\_秋锦山村道路补短板，路基建设7.5M宽,长1.4公里（起于金家大院，止于木瓜 | 秋锦山村 | 290 | 项目实施 | 2021 | 是 | 秋锦山村村民委员会 | 20210811 | 20211126 |
| 474 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000828406888 | 通江县-诺水河镇\_产业项目\_海洋坪村金银花产业发展项目 | 海洋坪村 | 500 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇 | 20210517 | 20211231 |
| 475 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000828406961 | 通江县-诺水河镇\_产业项目\_小骡马村金银花产业发展项目 | 小骡马村 | 500 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇人民政府 | 20210608 | 20211221 |
| 476 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000878507575 | 通江县\_产业项目\_通江县-诺水河镇\_产业项目\_2021年易地扶贫搬迁集中安置后续扶持项目 | 诺水河镇 | 73.74 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇人民政府 | 20210205 | 20211030 |
| 477 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922427060 | 通江县\_产业项目\_通江县-诺水河镇\_产业项目\_支持发展壮大村集体经济 | 诺水河镇 | 96 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县农业农村局 | 20210820 | 20211220 |
| 478 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928350366 | 通江县\_产业项目\_诺水河镇临江村农村安全饮水补短板工程 | 临江村 | 0.87 | 项目实施 | 2021 | 是 | 临江村 | 20210310 | 20210630 |
| 479 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928352867 | 通江县\_产业项目\_诺水河镇金家坝村农村安全饮水补短板 | 金家坝村 | 3.6 | 项目实施 | 2021 | 是 | 金家坝村委会 | 20210308 | 20210626 |
| 480 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928358769 | 通江县\_产业项目\_诺水河镇白山村农村安全饮水补短板工程 | 白山村 | 2.25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 白山村委会 | 20210312 | 20210628 |
| 481 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928362115 | 通江县\_产业项目\_诺水河镇金溪河村农村安全饮水补短板工程 | 金溪河村 | 1.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 金溪河村委会 | 20210310 | 20210630 |
| 482 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928365629 | 通江县\_产业项目\_诺水河镇塘二坪村农村安全饮水补短板工程 | 塘二坪村 | 6 | 项目实施 | 2021 | 是 | 塘二坪村委会 | 20210310 | 20210630 |
| 483 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000878434977 | 水河镇\_危房改造\_诺水河镇脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁项目 （川财农〔2021〕55号，通财农〔2021 | 诺水河镇 | 104.3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇人民政府 | 20210205 | 20211030 |
| 484 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000650580308 | 通江县-诺水河镇\_生活条件改善\_诺水河镇鲁坝村农村饮水安全工程 | 鲁坝村 | 249.13 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇柳林村村民委员会 | 20200101 | 20200930 |
| 485 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000650660652 | 通江县-诺水河镇\_生活条件改善\_诺水河镇柳林村农村饮水安全工程 | 柳林村 | 70.88 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇柳林村村民委员会 | 20200101 | 20200930 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 486 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000650732857 | 通江县-诺水河镇\_生活条件改善\_诺水河镇香山寺村农村饮水对标补短工程（刘家坝集中供水工程） | 香山寺村 | 200 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇香山寺村村民委员会 | 20200101 | 20200630 |
| 487 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000650800965 | 通江县-诺水河镇\_生活条件改善\_诺水河镇玉皇坝村农村安全饮水对标补短工程 （玉皇坝集中供水工程） | 玉皇坝村 | 86.7 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇玉皇坝村村民委员会 | 20200101 | 20200630 |
| 488 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881038112 | 通江县-诺水河镇\_生活条件改善\_诺水河镇鲁坝村安全饮水 | 鲁坝村 | 224.88 | 项目实施 | 2021 | 是 | 鲁坝村村民委员会 | 20210205 | 20211030 |
| 489 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881067855 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-诺水河镇\_生活条件改善\_诺水河镇柳林村农村饮水安全工程 | 小骡马村 | 42.48 | 项目实施 | 2021 | 是 | 小骡马村村民委员会 | 20210225 | 20211030 |
| 490 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000505831880 | 通江县-诺水河镇\_村基础设施\_诺水河镇徐二湾村脱贫攻坚道路建设工程 | 徐二湾村 | 584 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇徐二湾村村民委员会 | 20200101 | 20200630 |
| 491 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000505859971 | 通江县-诺水河镇\_村基础设施\_2021年白山村农村道路补短板项目 | 白山村 | 464 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇白山村村民委员会 | 20210330 | 20211130 |
| 492 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000505869563 | 通江县-诺水河镇\_村基础设施\_诺水河镇清潭坝村脱贫攻坚道路建设工程 | 清潭坝村 | 487.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇清潭坝村民委员会 | 20200101 | 20200630 |
| 493 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000505886787 | 通江县-诺水河镇\_村基础设施\_诺水河镇宝光山村脱贫攻坚道路建设工程 | 宝光山村 | 400 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇宝光山村村民委员会 | 20210101 | 20211230 |
| 494 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684341457 | 通江县-诺水河镇\_村基础设施\_诺水河镇撤并建制村箱子坪至鸳鸯坪道路建设项目 | 诺水河镇 | 220.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 鸳鸯坪村村民委员会 | 20210501 | 20211231 |
| 495 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684394806 | 通江县-诺水河镇\_村基础设施\_诺水河镇撤并建制村徐二湾至吕家坝村道路建设项目 | 诺水河镇 | 546 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇人民政府 | 20210519 | 20211231 |
| 496 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684445610 | 通江县-诺水河镇\_村基础设施\_诺水河镇撤并建制村狮子口村至香山寺村道路建设项目 | 诺水河镇 | 137.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇人民政府 | 20210615 | 20211231 |
| 497 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684483561 | 通江县-诺水河镇\_村基础设施\_诺水河镇撤并建制村宝光山村至香山寺村道路建设项目 | 诺水河镇 | 220 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇人民政府 | 20210615 | 20211231 |
| 498 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000467906934 | 水河镇\_村基础设施\_诺水河镇徐二湾村、聂家坝村、金家坝村、宝光山村、鲁坝村、狮子口村泥碎产业 | 诺水河镇 | 533 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇人民政府 | 20210101 | 20211001 |
| 499 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000878237427 | 通江县-诺水河镇\_村基础设施\_碗厂沟村新建4.5宽道路9.8公里（起于地塝房，止于碗泥垭河） | 碗厂沟村 | 330 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇政府 | 20210305 | 20211231 |
| 500 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000878344163 | 通江县\_村基础设施\_诺水河镇金鸡寺村2021年乡村振兴产业道路建设（起于掉嘴上，止于闫家） | 金鸡寺村 | 27 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇政府 | 20210218 | 20210512 |
| 501 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000878431024 | 河镇\_村基础设施\_玉皇坝村新建4.5宽道路2.7公里（起于卫生站，止于柑子园）（起于龙洞湾，止于 | 二玉皇坝村 | 145.757 | 项目实施 | 2021 | 是 | 玉皇坝村村民委员会 | 20210101 | 20211231 |
| 502 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000878431398 | 通江县\_村基础设施\_通江县-诺水河镇\_村基础设施\_诺水河镇2021年金鸡寺村乡村振兴产业道路建设 | 金鸡寺村 | 58.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 金鸡寺村民委员会 | 20210505 | 20211231 |
| 503 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000878431937 | 江县-诺水河镇\_村基础设施\_玉皇坝村道路补短板新建4.5宽道路3.8公里（起于龙洞湾，止于二号聚居 | 点玉皇坝村 | 34.5634 | 项目实施 | 2021 | 是 | 玉皇坝村村民委员会 | 20210205 | 20211222 |
| 504 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000878436924 | 通江县\_村基础设施\_诺水河镇金鸡寺村2021年乡村振兴产业道路建设（起于村委会，止于王家山） | 金鸡寺村 | 99.19 | 项目实施 | 2021 | 是 | 金鸡寺村委会 | 20210205 | 20211030 |
| 505 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000878438913 | 通江县-诺水河镇\_村基础设施\_潮水村新建4.5宽道路5公里（起于村委会，止于柳树湾） | 潮水村 | 275 | 项目实施 | 2021 | 是 | 潮水村村民委员会 | 20210205 | 20211030 |
| 506 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000878445100 | 通江县\_村基础设施\_诺水河镇金鸡寺村2021年乡村振兴产业道路建设（起于陈正典处，止于大荒地沟） | 金鸡寺村 | 32.02 | 项目实施 | 2021 | 是 | 金鸡寺村委会 | 20210210 | 20211030 |
| 507 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000878446683 | 通江县-诺水河镇\_村基础设施\_窑坡里村新建4.5宽道路0.136公里（起于蒋家垭，止于窑坡里） | 窑坡里村 | 7.48 | 项目实施 | 2021 | 是 | 窑坡里村村民委员会 | 20210205 | 20211030 |
| 508 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000878447350 | 通江县-诺水河镇\_村基础设施\_潮水村新建4.5宽道路0.05公里（起于瓦厂岭，止于余家坡） | 诺水河镇 | 0.75 | 项目实施 | 2021 | 是 | 潮水村村民委员会 | 20210205 | 20211030 |
| 509 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000878447983 | 通江县-诺水河镇\_村基础设施\_潮水村拓宽1宽道路2公里（起于卫生院，止于瓦厂岭） | 诺水河镇 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 潮水村村民委员会 | 20210205 | 20211030 |
| 510 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000878448046 | 通江县\_村基础设施\_通江县-诺水河镇\_村基础设施\_诺水河镇清潭坝村2021年乡村振兴产业道路建设 | 诺水河镇 | 52.54 | 项目实施 | 2021 | 是 | 清潭坝村村民委员会 | 20210205 | 20211030 |
| 511 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000878492997 | 通江县\_村基础设施\_通江县-诺水河镇\_村基础设施\_2021年度农村环境整治项目 | 诺水河镇 | 95.18 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇人民政府 | 20210205 | 20211030 |
| 512 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000878502512 | 通江县\_村基础设施\_通江县-诺水河镇\_村基础设施\_2020年度市乡村振兴战略工作先进乡镇和示范村项目 | 诺水河镇 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇人民政府 | 20210205 | 20211030 |
| 513 | 通江县 | 村公共服务 | 规划保留的村小学改造 | 5300000624218247 | 通江县-诺水河镇\_村公共服务\_碗厂沟村村史馆建设项目 | 碗厂沟村 | 41.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 诺水河镇碗厂沟村民委员会 | 20210101 | 20210730 |
| 514 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877507704 | 通江县-青峪镇\_产业项目\_2021年青峪镇“通江枳壳”产业园建设 | 青峪镇 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 青峪镇人民政府 | 20210826 | 20211223 |
| 515 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920503530 | 通江县-青峪镇\_产业项目\_2021年易地扶贫搬迁集中安置后续扶持 | 青峪镇 | 25.62 | 项目实施 | 2021 | 是 | 青峪镇人民政府 | 20210206 | 20211007 |
| 516 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920518937 | 通江县-青峪镇\_产业项目\_青水坝村2021支持发展壮大村集体经济项目 | 青水坝村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 青水坝村民委员会 | 20210808 | 20211226 |
| 517 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920525193 | 通江县-青峪镇\_产业项目\_鹿角坪村2021支持发展壮大村集体经济项目 | 青峪镇 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 鹿角坪村民委员会 | 20210806 | 20211220 |
| 518 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928734026 | 通江县\_产业项目\_2021农村安全饮水补短 | 青峪镇 | 9.41 | 项目实施 | 2021 | 是 | 青峪镇人民政府 | 20210708 | 20211231 |
| 519 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000846370174 | 通江县-青峪镇\_危房改造\_青峪镇2021掉边掉角农户搬迁 | 青峪镇 | 87 | 项目实施 | 2021 | 是 | 青峪镇人民政府 | 20210810 | 20211230 |
| 520 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000846001628 | 通江县-青峪镇\_生活条件改善\_2021青浴乡文昌宫安全饮水工程 | 青峪镇 | 8.06 | 项目实施 | 2021 | 是 | 青龙石村村委会 | 20210210 | 20211008 |
| 521 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000808501899 | 通江县-青峪镇\_村基础设施\_2021年青峪镇鹿角坪村道路建设 | 鹿角坪村 | 154 | 项目实施 | 2021 | 是 | 鹿角坪村民委员会 | 20200228 | 20210818 |
| 522 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000875869297 | 通江县-青峪镇\_村基础设施\_2021年青水坝村乡村振兴产业道路建设 | 青水坝村 | 16.695 | 项目实施 | 2021 | 是 | 青水坝村民委员会 | 20210812 | 20211210 |
| 523 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000875916999 | 通江县-青峪镇\_村基础设施\_2021年垭口梁村乡村振兴产业道路建设 | 垭口梁村 | 14.175 | 项目实施 | 2021 | 是 | 垭口梁村民委员会 | 20210812 | 20211210 |
| 524 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000875938613 | 通江县-青峪镇\_村基础设施\_2021年青龙石村乡村振兴产业道路建设（文昌村） | 青龙石村 | 13.95 | 项目实施 | 2021 | 是 | 青龙石村民委员会 | 20210809 | 20211206 |
| 525 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000876004689 | 通江县-青峪镇\_村基础设施\_2021年青山坪村乡村振兴产业道路建设 | 青山坪村 | 13.14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 青山坪村民委员会 | 20210808 | 20211209 |
| 526 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000845996751 | 通江县-青峪镇\_村基础设施\_青峪镇农村环境整治 | 青峪镇 | 39.75 | 项目实施 | 2021 | 是 | 青峪镇人民政府 | 20210824 | 20220608 |
| 527 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000837722583 | 通江县-三溪镇\_产业项目\_2021年度桅杆坪村烘干房建设项目 | 桅杆坪村 | 120 | 项目实施 | 2021 | 是 | 三溪镇桅杆坪村村民委员会 | 20210315 | 20210620 |
| 528 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000880982731 | 通江县\_产业项目\_通江县-三溪镇\_产业项目\_三溪镇2021年产业发展（新建青花椒产业园） | 三溪镇 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 三溪镇人民政府 | 20210930 | 20211231 |
| 529 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000669972788 | 通江县\_产业项目\_桅杆坪村八社产业路 | 桅杆坪村 | 103.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 桅杆坪村村民委员会 | 20200422 | 20200822 |
| 530 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000876604504 | 通江县-三溪镇\_产业项目\_三溪镇2021年度农村环境整治 | 三溪镇 | 31.28 | 项目实施 | 2021 | 是 | 三溪镇人民政府 | 20210806 | 20211230 |
| 531 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000876647117 | 通江县\_产业项目\_通江县-三溪镇-纳溪坝村新建4.5宽道路1公里（起于二郎庙桥头，止于杜明云屋后） | 三溪镇 | 55 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县交通运输局 | 20210811 | 20211231 |
| 532 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000876756371 | 通江县-三溪镇\_产业项目\_2021年金碑村以工代赈补助（第一批） | 金碑村 | 73 | 项目实施 | 2021 | 是 | 金碑村村民委员会 | 20210301 | 20211231 |
| 533 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000919887302 | 通江县-三溪镇\_产业项目\_金碑村集体经济 | 金碑村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 金碑村村民委员会 | 20210806 | 20211231 |
| 534 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000919892840 | 通江县-三溪镇\_产业项目\_2021桅杆坪村集体经济发展 | 桅杆坪村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 桅杆坪村村民委员会 | 20210809 | 20211231 |
| 535 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000919895983 | 通江县-三溪镇\_产业项目\_2021永乐村集体经济发展项目 | 永乐村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 永乐村村民委员会 | 20210809 | 20211231 |
| 536 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000919919032 | 通江县-三溪镇\_产业项目\_2021桅杆坪村产业发展补助 | 桅杆坪村 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 桅杆坪村村民委员会 | 20210312 | 20211231 |
| 537 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000878457069 | 通江县-三溪镇\_危房改造\_三溪镇2021年易地扶贫搬迁集中安置后续扶持 | 三溪镇 | 14.75 | 项目实施 | 2021 | 是 | 金碑村村民委员会 | 20210301 | 20211231 |
| 538 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000880944629 | 通江县-三溪镇\_生活条件改善\_2021年桅杆坪村安全饮水提质增效 | 三溪镇 | 57.74 | 项目实施 | 2021 | 是 | 桅杆坪村村民委员会 | 20210201 | 20211231 |
| 539 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000464873316 | 通江县-三溪镇\_村基础设施\_三溪镇纳溪坝村（二郎庙）渡改桥项目 | 纳溪坝村 | 109.54 | 项目实施 | 2021 | 是 通江县三溪镇纳溪坝村村民委员会 | | 20200107 | 20200707 |
| 540 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000670098644 | 通江县\_村基础设施\_通江县-三溪镇\_村基础设施\_纳溪坝村一、二、三社道路硬化项目 | 纳溪坝村 | 198 | 项目实施 | 2021 | 是 | 纳溪坝村村民委员会 | 20210101 | 20211022 |
| 541 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000670168774 | 通江县\_村基础设施\_通江县-三溪镇\_村基础设施\_爱国村三社道路硬化项目 | 傲盘寨村 | 49.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 爱国村村民委员会 | 20200423 | 20200623 |
| 542 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000670248686 | 通江县-三溪镇\_村基础设施\_金碑村一、三、八、九社道路项目 | 金碑村 | 162 | 项目实施 | 2021 | 是 | 金碑村村民委员会 | 20200422 | 20201022 |
| 543 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000880962485 | 通江县-三溪镇\_村基础设施\_2021年三溪镇桅杆坪村农村道路建设 | 三溪镇 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 桅杆坪村村民委员会 | 20210920 | 20211231 |
| 544 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000919904459 | 通江县-三溪镇\_村基础设施\_2021桅杆坪村道路补短板 | 桅杆坪村 | 92 | 项目实施 | 2021 | 是 | 桅杆坪村村民委员会 | 20210809 | 20211231 |
| 545 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000919910053 | 通江县-三溪镇\_村基础设施\_2021永乐村道路补短板 | 永乐村 | 76.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 永乐村村民委员会 | 20210809 | 20211231 |
| 546 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000669827669 | 通江县-三溪镇\_村基础设施\_永乐村刀鸡寺产业路项目 | 永乐村 | 76.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 永乐村村民委员会 | 20200423 | 20200923 |
| 547 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000828382739 | 通江县-沙溪镇\_产业项目\_沙溪镇王坪村2021年中药材产业项目 | 王坪村 | 500 | 项目实施 | 2021 | 是 | 沙溪镇人民政府 | 20210401 | 20211130 |
| 548 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000845895095 | 通江县\_产业项目\_沙溪镇谭坪村产业道路建设 | 谭坪村 | 62 | 项目实施 | 2021 | 是 | 谭坪村村民委员会 | 20210801 | 20220531 |
| 549 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000845895284 | 通江县\_产业项目\_沙溪镇金山罐村产业道路建设 | 金山罐村 | 20.35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 金山罐村民委员会 | 20210801 | 20220531 |
| 550 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000845895408 | 通江县\_产业项目\_沙溪镇团鱼坝村产业道路建设 | 团鱼坝村 | 36.765 | 项目实施 | 2021 | 是 | 团鱼坝村村民委员会 | 20210722 | 20220531 |
| 551 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000845895754 | 通江县\_产业项目\_沙溪镇团鱼坝村产业道路建设 | 团鱼坝村 | 13.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 团鱼坝村村民委员会 | 20210301 | 20220831 |
| 552 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000876737864 | 通江县\_产业项目\_沙溪镇2021年乡村振兴产业道路建设 | 红云崖村 | 35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 红云崖村村民委员会 | 20210810 | 20220710 |
| 553 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000876874230 | 通江县\_产业项目\_沙溪镇白石寺村2021年新建园区产业路 | 白石寺村 | 135 | 项目实施 | 2021 | 是 | 白石寺村村民委员会 | 20210810 | 20220710 |
| 554 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877086064 | 通江县-沙溪镇\_产业项目\_沙溪镇2021年易地扶贫搬迁后续扶持 | 沙溪镇 | 48.11 | 项目实施 | 2021 | 是 | 沙溪镇人民政府 | 20210501 | 20211210 |
| 555 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920369010 | 目\_沙溪镇投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济项目 （王坪、白石寺、板凳、学堂山、龙转坪、谭 | 沙溪镇 | 124 | 项目实施 | 2021 | 是 | 沙溪镇人民政府 | 20210805 | 20211231 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 556 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000921830973 | 村产业道路,新建4.5宽道路0.6公里（起于徐克林房屋处，止于产业路）、新建3.5宽道路0.5公里（起 | 谭坪村 | 55.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 谭坪村村民委员会 | 20210210 | 20211130 |
| 557 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928672573 | 通江县\_产业项目\_沙溪镇文溪口村2021年农村安全饮水补短板 | 文溪口村 | 2.85 | 项目实施 | 2021 | 是 | 文溪口村村民委员会 | 20210709 | 20211231 |
| 558 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928673517 | 通江县\_产业项目\_沙溪镇桑丝坪村2021年农村安全饮水补短板 | 桑丝坪村 | 1.07 | 项目实施 | 2021 | 是 | 桑丝坪村村民委员会 | 20210104 | 20211231 |
| 559 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000846374076 | 通江县-沙溪镇\_危房改造\_沙溪镇2021年掉边掉角户项目 | 沙溪镇 | 29 | 项目实施 | 2021 | 是 | 沙溪镇人民政府 | 20210827 | 20211215 |
| 560 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845892499 | 通江县-沙溪镇\_生活条件改善\_原板凳乡三品寨村安全饮水 | 学堂山村 | 26.21 | 项目实施 | 2021 | 是 | 学堂山村民委员会 | 20210301 | 20211130 |
| 561 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845892650 | 通江县-沙溪镇\_生活条件改善\_沙溪镇原大林坡村安全饮水 | 龙转坪村 | 24.14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 龙转坪村村民委员会 | 20210301 | 20211130 |
| 562 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845893024 | 通江县-沙溪镇\_生活条件改善\_沙溪镇谭坪村安全饮水 | 谭坪村 | 12.99 | 项目实施 | 2021 | 是 | 谭坪村村民委员会 | 20210301 | 20211130 |
| 563 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845893065 | 通江县-沙溪镇\_生活条件改善\_沙溪镇（原秦家院村、大成村、王坪村）安全饮水 | 王坪村 | 183.22 | 项目实施 | 2021 | 是 | 王坪村村民委员会 | 20210310 | 20211130 |
| 564 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845893100 | 通江县-沙溪镇\_生活条件改善\_沙溪镇原大城村安全饮水 | 王坪村 | 157.12 | 项目实施 | 2021 | 是 | 王坪村村民委员会 | 20210301 | 20211130 |
| 565 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845893117 | 通江县-沙溪镇\_生活条件改善\_沙溪镇王坪村安全饮水 | 王坪村 | 150.96 | 项目实施 | 2021 | 是 | 王坪村村民委员会 | 20210301 | 20211130 |
| 566 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000877286358 | 通江县-沙溪镇\_生活条件改善\_沙溪镇2021年农村安全饮水补短板 | 沙溪镇 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 沙溪镇人民政府 | 20211110 | 20211210 |
| 567 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881070193 | 通江县-沙溪镇\_生活条件改善\_沙溪镇桑丝坪村安全饮水补短板项目 | 桑丝坪村 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 桑丝坪村村民委员会 | 20210301 | 20211130 |
| 568 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000582756500 | 通江县-文胜乡\_村基础设施\_通江县文胜乡文溪口村道路拓宽项目 | 沙溪镇 | 46.35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县文胜乡文溪口村 | 20200101 | 20200830 |
| 569 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000669646105 | 通江县-沙溪镇\_村基础设施\_文胜乡谭坪村2021年道路建设项目 | 沙溪镇 | 192.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 沙溪镇谭坪村村民委员会 | 20210301 | 20211130 |
| 570 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000845895986 | 通江县-沙溪镇\_村基础设施\_沙溪镇苏坪村产业道路建设 | 苏坪村 | 27.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 苏坪村村民委员会 | 20210801 | 20220531 |
| 571 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000876803418 | 通江县-沙溪镇\_村基础设施\_沙溪镇白石寺村2021年联网产业道路 | 白石寺村 | 82.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 白石寺村村民委员会 | 20210810 | 20220710 |
| 572 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000876827795 | 通江县-沙溪镇\_村基础设施\_沙溪镇白石寺村2021年产业道路拓宽道路 | 沙溪镇 | 45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 白石寺村村民委员会 | 20210810 | 20220710 |
| 573 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000876933525 | 通江县-沙溪镇\_村基础设施\_沙溪镇提升谭坪纪红路口经白石寺至大井坝大桥头 | 白石寺村 | 180 | 项目实施 | 2021 | 是 | 白石寺村村民委员会 | 20210810 | 20220710 |
| 574 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000876979863 | 通江县-沙溪镇\_村基础设施\_沙溪镇2021年整治王坪新村至高速收费站道路 | 王坪村 | 75 | 项目实施 | 2021 | 是 | 王坪村村民委员会 | 20210810 | 20220710 |
| 575 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000877153068 | 通江县-沙溪镇\_村基础设施\_沙溪镇2021年文溪口村、大井坝村、肖家坪农村道路 | 沙溪镇 | 150 | 项目实施 | 2021 | 是 | 沙溪镇人民政府 | 20210920 | 20220710 |
| 576 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000876711099 | 通江县-沙溪镇\_村基础设施\_沙溪镇2021年度农村环境整治补助 | 王坪村 | 300 | 项目实施 | 2021 | 是 | 王坪村村民委员会 | 20210820 | 20211210 |
| 577 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000877058551 | 通江县-沙溪镇\_村基础设施\_沙溪镇2020年度乡村振兴战略工作先进乡镇和示范村 | 沙溪镇 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 沙溪镇人民政府 | 20211020 | 20211210 |
| 578 | 通江县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5300000845894827 | 通江县-沙溪镇\_项目管理费\_沙溪镇环境整治补助项目 | 沙溪镇 | 118.01 | 项目实施 | 2021 | 是 | 沙溪镇人民政府 | 20210201 | 20211130 |
| 579 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000845922052 | 通江县\_产业项目\_胜利乡瓦窑坪村产业道路建设 | 胜利乡 | 49.15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 瓦窑坪村委会 | 20210112 | 20210623 |
| 580 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000845922330 | 通江县\_产业项目\_胜利乡迪坪村产业道路建设 | 胜利乡 | 22.5916 | 项目实施 | 2021 | 是 | 迪坪村委会 | 20210112 | 20210623 |
| 581 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877072506 | 通江县\_产业项目\_通江县-胜利乡\_产业项目\_胜利乡2021年易地扶贫搬迁后续扶持奖补 | 胜利乡 | 12.68 | 项目实施 | 2021 | 是 | 胜利乡 | 20210202 | 20211228 |
| 582 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920340746 | 通江县-胜利乡\_产业项目\_大营村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 大营村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 胜利乡大营村 | 20210804 | 20211231 |
| 583 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920349456 | 通江县-胜利乡\_产业项目\_青龙山集体经济分红 | 青龙山村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 胜利乡青龙山村 | 20210804 | 20211231 |
| 584 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920359812 | 通江县-胜利乡\_产业项目\_迪坪村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 迪坪村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 胜利乡迪坪村 | 20210805 | 20211231 |
| 585 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920364909 | 通江县-胜利乡\_产业项目\_瓦窑坪投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 胜利乡 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 胜利乡瓦窑坪村 | 20210806 | 20211230 |
| 586 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928686040 | 通江县\_产业项目\_2021年农村安全饮水补短板 | 胜利乡 | 8.95 | 项目实施 | 2021 | 是 | 胜利乡 | 20210111 | 20211230 |
| 587 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000846362757 | 通江县-胜利乡\_危房改造\_胜利乡2021年边远掉角户搬迁 | 胜利乡 | 83.4 | 项目实施 | 2021 | 是 | 胜利乡人民政府 | 20210827 | 20211229 |
| 588 | 通江县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5300000845922691 | 通江县-胜利乡\_生活条件改善\_胜利乡农村环境治理 | 胜利乡 | 22.56 | 项目实施 | 2021 | 是 | 胜利乡人民政府 | 20210820 | 20211215 |
| 589 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000683935456 | 通江县-胜利乡\_村基础设施\_胜利乡撤并村李岗坪村原村道路改扩建建设项目 | 李岗坪村 | 324.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 李岗坪村委会 | 20190825 | 20200203 |
| 590 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000683989542 | 通江县-胜利乡\_村基础设施\_胜利乡撤并村平河村原村道路改扩建建设项目 | 平河村 | 341 | 项目实施 | 2021 | 是 | 平河村委会 | 20190825 | 20200102 |
| 591 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684011961 | 通江县-胜利乡\_村基础设施\_胜利乡撤并村方城山村原村道路改扩建建设项目 | 方城山村 | 341 | 项目实施 | 2021 | 是 | 平河村委会 | 20190825 | 20200102 |
| 592 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000845922441 | 通江县-胜利乡\_村基础设施\_胜利乡平河村产业道路建设 | 胜利乡 | 56.745 | 项目实施 | 2021 | 是 | 大营村村民委员会 | 20210112 | 20210630 |
| 593 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000877287771 | 通江县-松溪乡\_产业项目\_回龙场村2021年以工代赈青脆李产业园项目 | 回龙场村 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 回龙场村 | 20210419 | 20211011 |
| 594 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000882056830 | 通江县-松溪乡\_产业项目\_2021良种茶茶叶发展项目 | 回龙场村 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 回龙场村 | 20210829 | 20211028 |
| 595 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877388410 | 通江县\_产业项目\_回龙场村2021年乡村振兴产业道路建设 | 回龙场村 | 31.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 回龙场村 | 20210412 | 20211012 |
| 596 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877449233 | 通江县\_产业项目\_回龙场村2021年乡村振兴产业道路建设（二社） | 回龙场村 | 21.85 | 项目实施 | 2021 | 是 | 回龙场村 | 20210412 | 20211012 |
| 597 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000881986548 | 通江县-松溪乡\_产业项目\_2021年易地扶贫搬迁集中安置后续扶持 | 回龙场村 | 31.59 | 项目实施 | 2021 | 是 | 松溪乡 | 20210308 | 20210920 |
| 598 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000924211979 | 通江县-松溪乡\_产业项目\_中林村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济项目 | 中林村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 松溪乡中林村 | 20210817 | 20211123 |
| 599 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000924216621 | 通江县-松溪乡\_产业项目\_祝家湾村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 祝家湾村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 松溪乡祝家湾村 | 20210817 | 20211123 |
| 600 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000924243061 | 通江县-松溪乡\_产业项目\_回龙场村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 回龙场村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 松溪乡回龙场村 | 20210817 | 20211123 |
| 601 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000924259114 | 通江县-松溪乡\_产业项目\_杨家沟村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 杨家沟村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 松溪乡杨家沟村 | 20210817 | 20211123 |
| 602 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928729039 | 通江县\_产业项目\_祭田坝村2021年农村安全饮水补短板 | 祭田坝村 | 1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 祭田坝村 | 20210713 | 20211223 |
| 603 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928750362 | 通江县\_产业项目\_石缸坪村2021年农村安全饮水补短板 | 石缸坪村 | 2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石缸坪村 | 20210714 | 20211230 |
| 604 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928798845 | 通江县\_产业项目\_中林村2021年农村安全饮水补短板 | 中林村 | 0.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 中林村 | 20210713 | 20211231 |
| 605 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000877300672 | 通江县-松溪乡\_危房改造\_2021年掉角户建设项目 | 松溪乡 | 41.4 | 项目实施 | 2021 | 是 | 松溪乡 | 20210610 | 20211231 |
| 606 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684254272 | 通江县-松溪乡\_村基础设施\_古家营村撤并建制村道路建设 | 古家营村 | 165 | 项目实施 | 2021 | 是 | 松溪乡 | 20210608 | 20211231 |
| 607 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000882095722 | 通江县-松溪乡\_村基础设施\_2021良种茶繁育中心园区生产道路及灌溉渠堰配套建设 | 松溪乡 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 松溪乡 | 20210823 | 20211025 |
| 608 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000877318868 | 通江县-松溪乡\_村基础设施\_2021年度农村环境整治项目 | 松溪乡 | 31.69 | 项目实施 | 2021 | 是 | 松溪乡 | 20210713 | 20211004 |
| 609 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000927965633 | 通江县-铁佛镇\_产业项目\_铁佛镇2021年支持动态监测帮扶对象增收项目 | 铁佛镇 | 3.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县铁佛镇人民政府 | 20210801 | 20211231 |
| 610 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000669686804 | 通江县\_产业项目\_铁佛镇中岭村2021年乡村振兴产业道路建设项目（硬化7.4公里） | 中岭村 | 407 | 项目实施 | 2021 | 是 | 中岭村村民委员会 | 20210210 | 20211231 |
| 611 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000669688059 | 通江县\_产业项目\_铁佛镇中岭村2021年乡村振兴产业道路建设项目（拓宽0.22公里） | 中岭村 | 3.3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 中岭村村民委员会 | 20210210 | 20211231 |
| 612 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000876755989 | 通江县\_产业项目\_铁佛镇补巴石村2021年乡村振兴产业道路项目（拓宽2公里） | 补巴石村 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 补巴石村村民委员会 | 20210210 | 20211230 |
| 613 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000876824825 | 通江县\_产业项目\_铁佛镇胜利村乡村振兴产业道路项目（拓宽1.3公里） | 胜利村 | 19.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 胜利村村委会 | 20210203 | 20211230 |
| 614 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877289666 | 通江县\_产业项目\_铁佛镇插垭子村2021年乡村振兴产业道路项目（拓宽4.21公里） | 插垭子村 | 53.15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁佛镇金山村村委会 | 20210210 | 20211230 |
| 615 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877300963 | 通江县\_产业项目\_铁佛镇补巴石村2021年乡村振兴产业道路项目（硬化0.8公里） | 补巴石村 | 34 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁佛镇补巴石村委会 | 20210210 | 20211030 |
| 616 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877319564 | 通江县\_产业项目\_铁佛镇平坝村2021年乡村振兴产业道路项目（拓宽2.85公里） | 平坝村 | 42.75 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁佛镇平坝村村委会 | 20210210 | 20211231 |
| 617 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877351663 | 通江县\_产业项目\_铁佛镇胜利村2021年乡村振兴产业道路项目（拓宽1.08公里） | 胜利村 | 6.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁佛镇胜利村村委 | 20210210 | 20211231 |
| 618 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877981936 | 通江县-铁佛镇\_产业项目\_铁佛镇2021年易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目 | 铁佛镇 | 71.82 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁佛镇人民政府 | 20210202 | 20211231 |
| 619 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000881034383 | 通江县\_产业项目\_铁佛镇尖包岭村、金斗岩村、平坝村、白土垭村安全饮水补短项目 | 铁佛镇 | 150 | 项目实施 | 2021 | 是 村、金斗岩村、平坝村、白土垭 | | 20210210 | 20211230 |
| 620 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922262467 | 通江县-铁佛镇\_产业项目\_铁佛镇2021年脱贫村支持发展壮大村集体经济项目 | 铁佛镇 | 114 | 项目实施 | 2021 | 是 村、观山坪村、清溪村、双泉村、 | | 20210810 | 20211230 |
| 621 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922542711 | 通江县\_产业项目\_铁佛镇双泉村安全饮水补短项目 | 双泉村 | 28 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁佛镇双泉村村民委员会 | 20210210 | 20211230 |
| 622 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922549239 | 通江县\_产业项目\_铁佛镇文峰村（原茶园村）安全饮水补短项目 | 文峰村 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁佛镇文峰村村民委员会 | 20210210 | 20211230 |
| 623 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928194710 | 通江县\_产业项目\_铁佛镇7个村农村安全饮水补短板项目 | 铁佛镇 | 24.77 | 项目实施 | 2021 | 是 盘村、金山村、印合寨村、罗亭村 | | 20210714 | 20211231 |
| 624 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000846367211 | 通江县-铁佛镇\_危房改造\_铁佛镇2021年度掉边掉角农户搬迁项目 | 铁佛镇 | 13.4 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁佛镇人民政府 | 20210830 | 20211231 |
| 625 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000880927247 | 通江县-铁佛镇\_生活条件改善\_铁佛镇胜利村安全饮水项目 | 胜利村 | 77.46 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁佛镇胜利村村委会 | 20210205 | 20210930 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 626 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000880941589 | 通江县-铁佛镇\_生活条件改善\_铁佛镇双泉村（原重石村）安全饮水项目 | 双泉村 | 38.64 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁佛镇双泉村 | 20210210 | 20211230 |
| 627 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000880996753 | 通江县-铁佛镇\_生活条件改善\_铁佛镇清溪村安全饮水项目 | 清溪村 | 25.03 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁佛镇清溪村 | 20210210 | 20211230 |
| 628 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881007613 | 通江县-铁佛镇\_生活条件改善\_铁佛镇印合寨村安全饮水项目 | 印盒寨村 | 57.18 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁佛镇印盒寨村村委会 | 20210210 | 20211230 |
| 629 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881014142 | 通江县-铁佛镇\_生活条件改善\_铁佛镇观山坪村安全饮水项目 | 观山坪村 | 72.63 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁佛镇观山坪村 | 20210210 | 20211230 |
| 630 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000881024285 | 通江县-铁佛镇\_生活条件改善\_铁佛镇凤凰村安全饮水项目 | 凤凰村 | 25.98 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁佛镇凤凰村村民委员会 | 20210210 | 20211230 |
| 631 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000922167833 | 通江县-铁佛镇\_生活条件改善\_铁佛镇插垭子村2021年安全饮水水源点建设项目 | 插垭子村 | 3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁佛镇插垭子村村民委员会 | 20210210 | 20211230 |
| 632 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000876794916 | 通江县-铁佛镇\_村基础设施\_铁佛镇补巴石村2021年农村道路补短项目（硬化1.155公里） | 补巴石村 | 51.975 | 项目实施 | 2021 | 是 | 补巴石村村民委员会 | 20210210 | 20211230 |
| 633 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000876928192 | 通江县\_村基础设施\_通江县-铁佛镇\_村基础设施\_铁佛镇尖包岭村2021年项目（硬化1.7公里） | 尖包岭村 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 尖包岭村村委会 | 20210422 | 20211229 |
| 634 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000881054736 | 通江县-铁佛镇\_村基础设施\_铁佛镇九龙庙村、白土垭村、中岭村2021年农村道路建设项目 | 铁佛镇 | 110 | 项目实施 | 2021 | 是 九龙庙村、白土垭村、中岭村村民 | | 20210210 | 20211230 |
| 635 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000877273516 | 通江县-铁佛镇\_村基础设施\_铁佛镇2021年农村环境整治项目 | 铁佛镇 | 308.77 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县铁佛镇人民政府 | 20210224 | 20211030 |
| 636 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000922566103 | 通江县-铁佛镇\_村基础设施\_铁佛镇土门村2021年农村人居环境整治项目 | 土门村 | 18 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁佛镇土门村村民委员会 | 20210210 | 20211210 |
| 637 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000926741194 | 通江县-铁佛镇\_村基础设施\_铁佛镇大佛寺村2021年农村环境整治项目 | 大佛寺村 | 68 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁佛镇大佛寺村村民委员会 | 20210330 | 20211230 |
| 638 | 通江县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5300000926756899 | 通江县-铁佛镇\_项目管理费\_铁佛镇乡村振兴战略工作先进乡镇和示范村项目 | 铁佛镇 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁佛镇人民政府 | 20211030 | 20211231 |
| 639 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000735712344 | 通江县\_产业项目\_园坝村毛家河至李光惠处道路硬化 | 铁溪镇 | 157.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县铁溪镇人民政府 | 20200630 | 20210630 |
| 640 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000846367417 | 通江县-铁溪镇\_危房改造\_掉边掉角农户搬迁 | 铁溪镇 | 38.9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县铁溪镇人民政府 | 20210827 | 20211210 |
| 641 | 通江县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5300000846147319 | 通江县-铁溪镇\_生活条件改善\_2021年度农村环境整治 | 铁溪镇 | 66.17 | 项目实施 | 2021 | 是 | 铁溪镇人民政府 | 20210820 | 20211210 |
| 642 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000920135182 | 通江县-瓦室镇\_产业项目\_支持发展壮大村集体经济 | 瓦室镇 | 58 | 项目实施 | 2021 | 是 | 瓦室镇 | 20210901 | 20211109 |
| 643 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000927592386 | 通江县-瓦室镇\_产业项目\_塔子村产业发展 | 塔子村 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 瓦室镇塔子村 | 20210920 | 20211201 |
| 644 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000845959324 | 通江县\_产业项目\_塔子村产业道路建设 | 塔子村 | 263.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 瓦室镇 | 20210617 | 20211110 |
| 645 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000845960257 | 通江县\_产业项目\_夏家村产业道路建设 | 夏家村 | 82.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 瓦室镇 | 20210306 | 20211029 |
| 646 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000845960917 | 通江县\_产业项目\_长春村产业道路建设 | 长春村 | 54 | 项目实施 | 2021 | 是 | 瓦室镇 | 20210301 | 20210629 |
| 647 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000846150123 | 通江县\_产业项目\_鹿鸣村安全饮水补短板 | 鹿鸣村 | 13.72 | 项目实施 | 2021 | 是 | 鹿鸣村 | 20210412 | 20210706 |
| 648 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877476468 | 通江县\_产业项目\_九龙村产业道路建设 | 九龙村 | 225 | 项目实施 | 2021 | 是 | 瓦室镇九龙村 | 20210806 | 20211103 |
| 649 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000878027145 | 通江县-瓦室镇\_产业项目\_瓦室镇易地扶贫搬迁后续扶持 | 瓦室镇 | 31.47 | 项目实施 | 2021 | 是 | 瓦室镇 | 20210309 | 20211007 |
| 650 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000881251718 | 通江县\_产业项目\_钟佛村产业道路建设 | 瓦室镇 | 135 | 项目实施 | 2021 | 是 | 瓦室镇 | 20210421 | 20211106 |
| 651 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000877948146 | 通江县-瓦室镇\_危房改造\_瓦室镇易地扶贫搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁 | 瓦室镇 | 16.4 | 项目实施 | 2021 | 是 | 瓦室镇夏家村、昆仑村 | 20210901 | 20211120 |
| 652 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000649480175 | 通江县-瓦室镇\_生活条件改善\_瓦室镇啸口安全饮水对标补短项目 | 瓦室镇 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长春村 | 20210401 | 20210508 |
| 653 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000845961314 | 通江县-瓦室镇\_村基础设施\_鹿鸣村道路补短建设 | 鹿鸣村 | 54.45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 瓦室镇 | 20210106 | 20211021 |
| 654 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000881250501 | 通江县-瓦室镇\_村基础设施\_昆仑村产业道路建设 | 瓦室镇 | 70 | 项目实施 | 2021 | 是 | 昆仑村 | 20210503 | 20211110 |
| 655 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000846149865 | 通江县-瓦室镇\_村基础设施\_瓦室镇农村环境整治 | 瓦室镇 | 44.43 | 项目实施 | 2021 | 是 | 瓦室镇 | 20210820 | 20211008 |
| 656 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000923089680 | 通江县-新场镇\_产业项目\_易地扶贫搬迁集中安置后续扶持项目 | 新场镇 | 5.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 新场镇毛村村、七家沟村 | 20210301 | 20211110 |
| 657 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000783104335 | 通江县\_产业项目\_新场镇巴州沟村乡村振兴产业道路建设 2公里 | 巴州沟村 | 90 | 项目实施 | 2021 | 是 | 新场镇巴州沟村 | 20201109 | 20210512 |
| 658 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000845926411 | 通江县\_产业项目\_2021年新场镇七个沟村产业路2.3公里 （大河沟至汤家塝） | 七家沟村 | 106.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 新场镇七个沟村 | 20210122 | 20211029 |
| 659 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000845926607 | 通江县\_产业项目\_窄口村产业路建设 | 窄口村 | 56 | 项目实施 | 2021 | 是 | 新场镇窄口村 | 20210103 | 20210930 |
| 660 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000881022768 | 通江县\_产业项目\_新场镇巴州沟村安全饮水补短板 | 新场镇 | 56.11 | 项目实施 | 2021 | 是 | 新场镇 | 20210122 | 20210930 |
| 661 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000881070701 | 通江县\_产业项目\_安全饮水补短板项目 | 新场镇 | 200 | 项目实施 | 2021 | 是 | 新场镇 | 20210125 | 20210930 |
| 662 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000923184626 | 通江县-新场镇\_产业项目\_新场镇巴州沟村壮大集体经济项目 | 新场镇 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 新场镇巴州沟村 | 20210820 | 20211220 |
| 663 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000923209320 | 通江县-新场镇\_产业项目\_投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 毛村村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 新场镇毛村村 | 20210810 | 20211110 |
| 664 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000923262384 | 通江县-新场镇\_产业项目\_新场镇七家沟村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 七家沟村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 新场镇七家沟村 | 20210810 | 20211120 |
| 665 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000847308260 | 通江县-新场镇\_危房改造\_新场镇掉边掉角户搬迁项目 | 毛村村 | 5.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 新场镇人民政府 | 20211010 | 20211220 |
| 666 | 通江县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5300000846197597 | 通江县-新场镇\_生活条件改善\_新场镇农村环境整治 | 新场镇 | 48.69 | 项目实施 | 2021 | 是 | 新场镇人民政府 | 20210825 | 20210925 |
| 667 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000670400830 | 通江县-新场镇\_村基础设施\_新场镇窄口村新建道路0.18公里 | 窄口村 | 8.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 窄口村 | 20200520 | 20200530 |
| 668 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000878401285 | 通江县-新场镇\_村基础设施\_2021年度巴州沟村生产道路建设 | 巴州沟村 | 9.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 新场镇 | 20210816 | 20211231 |
| 669 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000923296383 | 通江县-新场镇\_村基础设施\_新场镇窄口村道路补短板 | 窄口村 | 56 | 项目实施 | 2021 | 是 | 窄口村 | 20210301 | 20210810 |
| 670 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000878418489 | 通江县-新场镇\_村基础设施\_建设市乡村振兴战略工作先进乡镇和示范村 | 新场镇 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 新场镇 | 20211101 | 20220128 |
| 671 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000684186450 | 通江县\_产业项目\_兴隆镇太平村新建道路1.6公里 | 太平村 | 72 | 项目实施 | 2021 | 是 | 兴隆镇人民政府 | 20210608 | 20211231 |
| 672 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877085347 | 通江县\_产业项目\_兴隆村2021年漂草村产业道路建设项目0.55公里 | 兴隆村 | 24.75 | 项目实施 | 2021 | 是 | 兴隆村村村民委员会 | 20210805 | 20211231 |
| 673 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877122168 | 通江县\_产业项目\_兴隆镇2021年“三农”示范片新建产业道路建设工程1.5公里 | 翰林村 | 82.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 翰林村村民委员会 | 20211021 | 20211231 |
| 674 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877152127 | 通江县\_产业项目\_兴隆镇2021年“三农”综合示范片整治产业道路改造提升工程建设项目 6.8公里 | 翰林村 | 204 | 项目实施 | 2021 | 是 | 翰林村村民委员会 | 20211020 | 20211231 |
| 675 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877231216 | 通江县\_产业项目\_翰林村2021年乡村振兴产业道路建设1.6公里 | 翰林村 | 88 | 项目实施 | 2021 | 是 | 翰林村村民委员会 | 20210203 | 20211231 |
| 676 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877553544 | 通江县-兴隆镇\_产业项目\_兴隆镇2021年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 兴隆镇 | 10.21 | 项目实施 | 2021 | 是 | 兴隆镇 人民政府 | 20210201 | 20211231 |
| 677 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000881249192 | 通江县\_产业项目\_兴隆镇三角村2021年农村安全饮水补短板项目建设 | 三角村 | 52.75 | 项目实施 | 2021 | 是 | 三角村村民委员会 | 20210927 | 20211231 |
| 678 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922453960 | 通江县-兴隆镇\_产业项目\_三角村投资收益分红方式支持发展壮大集体经济 | 三角村 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 三角村村民委员会 | 20210803 | 20211231 |
| 679 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922456216 | 通江县-兴隆镇\_产业项目\_兴隆村投资收益分红方式支持发展壮大集体经济 | 兴隆镇 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 兴隆村村民委员会 | 20210803 | 20211231 |
| 680 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922457970 | 通江县-兴隆镇\_产业项目\_安坪村投资收益分红方式支持发展壮大集体经济 | 兴隆镇 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 安坪村村民委员会 | 20210803 | 20211231 |
| 681 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000923003577 | 通江县\_产业项目\_兴隆镇兴隆村、翰林村2021年产业道路建设项目 | 兴隆镇 | 45.757 | 项目实施 | 2021 | 是 | 兴隆镇人民政府 | 20210325 | 20211231 |
| 682 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000846488480 | 通江县-兴隆镇\_危房改造\_兴隆镇掉边掉角户 | 兴隆镇 | 7.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 翰林村村民委员会 | 20210826 | 20211230 |
| 683 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000652244170 | 通江县-兴隆乡\_村基础设施\_兴隆镇翰林村（原玛瑙村）新建道路0.7公里 | 玛瑙村 | 31.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 玛瑙村村民委员会 | 20210101 | 20211130 |
| 684 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000877196007 | 通江县-兴隆镇\_村基础设施\_兴隆镇2021年“三农”工作综合示范片建设九兴路滑坡整治建设工程 | 兴隆镇 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 兴隆镇人民政府 | 20211020 | 20211231 |
| 685 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000923007868 | 通江县-兴隆镇\_村基础设施\_兴隆镇渔池--芝坪道路加宽建设项目26.88km | 兴隆镇 | 84.243 | 项目实施 | 2021 | 是 | 兴隆镇人民政府 | 20211119 | 20211231 |
| 686 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000877243773 | 通江县-兴隆镇\_村基础设施\_兴隆镇2021年农村环境整治 | 兴隆镇 | 35.77 | 项目实施 | 2021 | 是 | 兴隆镇人民政府 | 20210803 | 20210803 |
| 687 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000828361109 | 通江县-烟溪镇\_产业项目\_烟溪镇茶叶产业园区建设 | 烟溪镇 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 烟溪镇人民政府 | 20210608 | 20211222 |
| 688 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000828361446 | 通江县-烟溪镇\_产业项目\_烟溪镇白雪垭村—罗张窝村粮经示范园区建设 | 烟溪镇 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 烟溪镇人民政府 | 20210519 | 20211229 |
| 689 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000828361562 | 通江县-烟溪镇\_产业项目\_烟溪镇白雪垭村生猪繁殖基地建设 | 烟溪镇 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 烟溪镇 | 20210525 | 20210525 |
| 690 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000828361749 | 通江县-烟溪镇\_产业项目\_烟溪镇苏家坪——文家河茶叶产业示范园建设 | 烟溪镇 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 烟溪镇 | 20210527 | 20211230 |
| 691 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000828361981 | 通江县-烟溪镇\_产业项目\_烟溪镇茶叶现代化产业园建设 | 烟溪镇 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 烟溪镇 | 20210623 | 20210623 |
| 692 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000878395997 | 通江县\_产业项目\_白雪垭村产业道路建设 | 白雪垭村 | 126 | 项目实施 | 2021 | 是 | 白雪垭村 | 20211010 | 20211231 |
| 693 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000878638775 | 通江县-烟溪镇\_产业项目\_烟溪镇文家河村易迁集中安置区后续扶持 | 文家河村 | 10.56 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县乡村振兴局 | 20211102 | 20220831 |
| 694 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000881049461 | 通江县\_产业项目\_白雪垭村产业道路建设 | 烟溪镇 | 60 | 项目实施 | 2021 | 是 | 烟溪镇白雪垭村 | 20190102 | 20190430 |
| 695 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000919885275 | 通江县-烟溪镇\_产业项目\_罗张窝村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 罗张窝村 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 农业农村局 | 20211101 | 20221101 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 696 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000919886157 | 通江县-烟溪镇\_产业项目\_烟溪村投资收益分红方式支持发展壮大村集体经济 | 烟溪村 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县农业农村局 | 20211101 | 20221101 |
| 697 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000880998177 | 通江县-烟溪镇\_生活条件改善\_烟溪乡烟溪沟村安全饮水 | 烟溪镇 | 3.19 | 项目实施 | 2021 | 是 | 烟溪镇烟溪村 | 20210201 | 20210501 |
| 698 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000928704776 | 通江县-烟溪镇\_生活条件改善\_2021-罗张窝村-安全饮水巩固提升 | 烟溪镇 | 1.53 | 项目实施 | 2021 | 是 | 烟溪镇人民政府 | 20210309 | 20210415 |
| 699 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000928746571 | 通江县-烟溪镇\_生活条件改善\_2021-烟溪场镇社区-安全饮水巩固提升 | 烟溪镇 | 3.71 | 项目实施 | 2021 | 是 | 烟溪镇人民政府 | 20210202 | 20210602 |
| 700 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000928795189 | 通江县-烟溪镇\_生活条件改善\_2021-烟溪白雪娅村-安全饮水巩固提升 | 白雪垭村 | 0.71 | 项目实施 | 2021 | 是 | 烟溪镇人民政府 | 20210505 | 20210722 |
| 701 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000928811053 | 通江县-烟溪镇\_生活条件改善\_2021-大印寨村-安全饮水巩固提升 | 大印寨村 | 3.46 | 项目实施 | 2021 | 是 | 烟溪镇人民政府 | 20210602 | 20210810 |
| 702 | 通江县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5300000878432194 | 通江县-烟溪镇\_生活条件改善\_农村环境整治 | 钟凤村 | 30.63 | 项目实施 | 2021 | 是 | 烟溪镇人民政府 | 20210825 | 20220208 |
| 703 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000878402449 | 通江县-烟溪镇\_村基础设施\_烟溪镇钟凤村2020年度市乡村振兴战略工作先进乡镇和示范村 | 钟凤村 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 钟凤村 | 20211101 | 20220914 |
| 704 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000828521571 | 通江县-杨柏镇\_产业项目\_通江县2021年以工代赈示范工程（试点）项目 | 新桥河村 | 1100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇 | 20210616 | 20211223 |
| 705 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000932927135 | 通江县-杨柏镇\_产业项目\_杨柏镇太平场村2021年蓝莓产业发展项目 | 杨柏镇 | 284 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县供销社 | 20210506 | 20211220 |
| 706 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000879591430 | 通江县\_产业项目\_通江县-杨柏镇\_产业项目\_2021年易地扶贫搬迁集中安置后续扶持 | 杨柏镇 | 21.98 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇人民政府 | 20210301 | 20211210 |
| 707 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000881240586 | 通江县\_产业项目\_通江县-杨柏镇\_生活条件改善\_农村安全饮水补短板 | 杨柏镇 | 90 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇人民政府 | 20210410 | 20211210 |
| 708 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920314064 | 通江县-杨柏镇\_产业项目\_支持发展壮大村集体经济补助（双凤垭村） | 杨柏镇 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇 | 20210826 | 20211130 |
| 709 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920319120 | 通江县\_产业项目\_通江县-杨柏镇\_产业项目\_支持发展壮大村集体经济（盘龙山村） | 杨柏镇 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 盘龙山村 | 20210830 | 20211130 |
| 710 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920333067 | 通江县\_产业项目\_通江县-杨柏镇\_产业项目\_农村（产业）道路建设（朽石坎村） | 杨柏镇 | 59 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇 | 20210324 | 20211220 |
| 711 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920337497 | 通江县\_产业项目\_通江县-杨柏镇\_产业项目\_农村（产业）道路建设（朽石坎村） | 杨柏镇 | 91 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇 | 20210408 | 20211220 |
| 712 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000922903738 | 通江县\_产业项目\_通江县-杨柏镇\_生活条件改善\_农村安全饮水补短板（邵家河村） | 杨柏镇 | 90 | 项目实施 | 2021 | 是 | 邵家河村 | 20210310 | 20211030 |
| 713 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928941635 | 通江县\_产业项目\_通江县-杨柏镇\_生活条件改善\_农村安全饮水补短板（沙泥坪村） | 杨柏镇 | 3.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 沙泥坪村 | 20210709 | 20211230 |
| 714 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928957065 | 通江县\_产业项目\_通江县-杨柏镇\_生活条件改善\_农村安全饮水补短板（双凤垭村） | 杨柏镇 | 4 | 项目实施 | 2021 | 是 | 双凤垭村 | 20210709 | 20211230 |
| 715 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000876608075 | 通江县\_危房改造\_通江县-杨柏镇\_危房改造\_2021年易地扶贫搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁任务 | 杨柏镇 | 9.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇 | 20210911 | 20211130 |
| 716 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000466461929 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-杨柏镇\_生活条件改善\_杨柏河社区（居委会）脱贫攻坚安全饮水项目 | 杨柏河社区 | 46.4 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇杨柏河社区 | 20200101 | 20200330 |
| 717 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000670473830 | 通江县-杨柏镇\_生活条件改善\_2021年朽石坎村“大排查、大走访”安全饮水项目 | 朽石坎村 | 2.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇朽石坎村 | 20200414 | 20200831 |
| 718 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000670550705 | 通江县-杨柏镇\_生活条件改善\_2021年潘家河村农村安全饮水项目（补充下达18个村） | 潘家河村 | 89.42 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇潘家河村 | 20200406 | 20201231 |
| 719 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000670592010 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-杨柏镇\_生活条件改善\_青山梁村脱贫攻坚农村安全饮水建设项目 | 青山梁村 | 65.18 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇青山梁村 | 20200407 | 20201231 |
| 720 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000670613840 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-杨柏镇\_生活条件改善\_朽石坎村脱贫攻坚农村安全饮水建设项目 | 朽石坎村 | 71.12 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇朽石坎村 | 20200406 | 20201231 |
| 721 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000670635233 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-杨柏镇\_生活条件改善\_双凤垭村脱贫攻坚农村安全饮水建设项目 | 双凤垭村 | 2.97 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇双凤垭村 | 20200406 | 20201231 |
| 722 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000673960940 | 柏镇\_生活条件改善\_2021年邵家河村脱贫攻坚农村安全饮水建设项目 （“大排查、大走访”农村安全饮水 | 邵家河村 | 170 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇邵家河村 | 20200407 | 20201231 |
| 723 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845926560 | 通江县-杨柏镇\_生活条件改善\_杨柏镇太平场村（原青山梁村）安全饮水（2016年67个安全饮水） | 杨柏镇 | 18.31 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县水务局 | 20210120 | 20211030 |
| 724 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845926940 | 通江县-杨柏镇\_生活条件改善\_杨柏镇朽石坎村2021年安全饮水（2016年67个村安全饮水） | 朽石坎村 | 62.83 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县水务局 | 20210223 | 20211029 |
| 725 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845927178 | 县-杨柏镇\_生活条件改善\_杨柏镇新桥河村（原潘家河村）2021年安全饮水（农村安全饮水投资计划18 | 个新桥河村 | 90 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县水务局 | 20210301 | 20211210 |
| 726 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000845927332 | 通江县-杨柏镇\_生活条件改善\_杨柏镇杨柏居委会2021年安全饮水（农村安全饮水投资计划18个村） | 杨柏镇 | 109.55 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县水务局 | 20210301 | 20211030 |
| 727 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000928918056 | 通江县\_生活条件改善\_通江县-杨柏镇\_生活条件改善\_2021年农村安全饮水补短板（朽石坎村） | 杨柏镇 | 5.34 | 项目实施 | 2021 | 是 | 朽石坎村 | 20210709 | 20211230 |
| 728 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000674520085 | 通江县-杨柏镇\_村基础设施\_潘家河村农村道路新增项目建设项目（2.2公里） | 潘家河村 | 83.25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇潘家河村 | 20210310 | 20210630 |
| 729 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684333704 | 通江县-杨柏镇\_村基础设施\_2021年太平场村新建道路建设项目（1公里） | 太平场村 | 55 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇 | 20210512 | 20211229 |
| 730 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684344295 | 通江县-杨柏镇\_村基础设施\_2021年沙泥坪村道路建设项目（路面改造0.2公里） | 永丰观村 | 11 | 项目实施 | 2021 | 是 | 沙泥坪村 | 20210719 | 20211231 |
| 731 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000684356262 | 通江县-杨柏镇\_村基础设施\_2021年邵家河村道路建设项目（0.5公里） | 邵家河村 | 27.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇 | 20210624 | 20211230 |
| 732 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000810860414 | 通江县-杨柏镇\_村基础设施\_2021杨柏镇太平场村（骡子坡蓝莓产业园）2.827公里道路建设 | 太平场村 | 127.215 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇 | 20210617 | 20211230 |
| 733 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000878693690 | 通江县-杨柏镇\_村基础设施\_杨柏镇邵家河等村道路建设 | 杨柏镇 | 60 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇 | 20210901 | 20211201 |
| 734 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000881259678 | 通江县\_村基础设施\_通江县-杨柏镇\_村基础设施\_2021年杨柏镇邵家河等5个村农村道路建设项目 | 杨柏镇 | 60 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇人民政府 | 20210920 | 20211220 |
| 735 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000882261199 | 通江县\_村基础设施\_通江县-杨柏镇\_村基础设施\_2021年杨柏镇双凤垭村农村道路建设项目 | 杨柏镇 | 90 | 项目实施 | 2021 | 是 | 双凤垭村 | 20210920 | 20211220 |
| 736 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000845928279 | 通江县-杨柏镇\_村基础设施\_杨柏镇2021年农村环境整治项目 | 杨柏镇 | 40.97 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县农业农村局 | 20210823 | 20211220 |
| 737 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000877236242 | 通江县\_村基础设施\_通江县-杨柏镇\_村基础设施\_202年乡村振兴战略工作先进乡镇和示范村项目 | 杨柏镇 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇 | 20211025 | 20211225 |
| 738 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000920363368 | 通江县\_村基础设施\_通江县-杨柏镇\_村基础设施\_农村环境整治 | 杨柏镇 | 3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 杨柏镇 | 20210301 | 20211220 |
| 739 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000923263627 | 通江县-永安镇\_产业项目\_2021年永安镇发展壮大村集体经济项目 | 永安镇 | 90 | 项目实施 | 2021 | 是 | 永安镇人民政府 | 20210816 | 20211230 |
| 740 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877876297 | 通江县-永安镇\_产业项目\_永安镇-2021年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 永安镇 | 25.13 | 项目实施 | 2021 | 是 | 永安镇人民政府 | 20210215 | 20210830 |
| 741 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000877318381 | 通江县-永安镇\_危房改造\_永安镇-2021年易地扶贫搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁项目 | 永安镇 | 42.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 永安镇人民政府 | 20210810 | 20211230 |
| 742 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000651699339 | 通江县-沙坪乡\_生活条件改善\_沙坪乡学堂湾村安全饮水工程“大排查、大走访”补短板新增投资项目 | 永安镇 | 8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 学堂湾村民委员会 | 20210401 | 20210831 |
| 743 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000651722867 | 通江县-沙坪乡\_生活条件改善\_沙坪乡过草溪村安全饮水电力安装工程投资项目 | 永安镇 | 12.96 | 项目实施 | 2021 | 是 | 过草溪村民委员会 | 20200401 | 20200831 |
| 744 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000651739971 | 通江县-沙坪乡\_生活条件改善\_沙坪乡会家坎村安全饮水电力安装工程投资项目 | 永安镇 | 1.08 | 项目实施 | 2021 | 是 | 会家坎村民委员会 | 20200401 | 20200831 |
| 745 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000651747273 | 县-永安镇\_生活条件改善\_通江县-沙坪乡\_生活条件改善\_沙坪乡熊家坪村安全饮水电力安装工程投资项 | 永安镇 | 6.18 | 项目实施 | 2021 | 是 | 熊家坪村民委员会 | 20200401 | 20200831 |
| 746 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000651752344 | 通江县-沙坪乡\_生活条件改善\_沙坪乡余家河村安全饮水电力安装工程投资项目 | 永安镇 | 2.11 | 项目实施 | 2021 | 是 | 余家河村民委员会 | 20200401 | 20200831 |
| 747 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000669655036 | 通江县-永安镇\_生活条件改善\_何家沟村安全饮水工程 | 何家沟村 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 何家沟村 | 20200401 | 20201001 |
| 748 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000669663408 | 通江县-永安镇\_生活条件改善\_火天岗村安全饮水工程 | 火天岗村 | 50.7 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火天岗村 | 20200401 | 20201001 |
| 749 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000687128955 | 通江县-永安镇\_生活条件改善\_碧溪坡村（聚居点）安全饮水 | 碧溪坡村 | 230.62 | 项目实施 | 2021 | 是 | 永安镇 | 20200110 | 20200519 |
| 750 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000880958472 | 通江县-永安镇\_生活条件改善\_2021年-永安镇火天岗村安全饮水 | 火天岗村 | 50.7 | 项目实施 | 2021 | 是 | 火天岗村 | 20210120 | 20210430 |
| 751 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000928833028 | 通江县-永安镇\_生活条件改善\_2021年沙坪村安全饮水巩固提升 | 沙坪村 | 2.27 | 项目实施 | 2021 | 是 | 永安镇人民政府 | 20210709 | 20211230 |
| 752 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000928929672 | 通江县-永安镇\_生活条件改善\_草庙子村安全饮水巩固提升 | 草庙子村 | 2.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 草庙子村 | 20210715 | 20211208 |
| 753 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000928962141 | 通江县-永安镇\_生活条件改善\_巩固提升学堂湾村安全饮水 | 学堂湾村 | 1.24 | 项目实施 | 2021 | 是 | 永安镇人民政府 | 20210715 | 20211209 |
| 754 | 通江县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5300000928981500 | 通江县-永安镇\_生活条件改善\_巩固提升县坝村安全饮水 | 县坝村 | 2.3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 永安镇人民政府 | 20210715 | 20211208 |
| 755 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000669624503 | 通江县-永安镇\_村基础设施\_碧溪坡村新建张仁洪处至姚家0.15公里硬化路 | 碧溪坡村 | 8.25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 碧溪坡村 | 20210422 | 20210730 |
| 756 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000669635675 | 通江县-永安镇\_村基础设施\_县坝村新增柏树梁至梓桐庙0.7公里硬化路 | 县坝村 | 38.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县坝村 | 20200422 | 20200730 |
| 757 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000669641334 | 通江县-永安镇\_村基础设施\_锣坪村新增水库湾里至窑坝里0.5公里硬化路 | 锣坪村 | 27.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 锣坪村 | 20200422 | 20200730 |
| 758 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000669655048 | 通江县-永安镇\_村基础设施\_碧溪坡村新建杨家嘴至粮站0.36公里硬化路 | 碧溪坡村 | 9.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 碧溪坡村 | 20210401 | 20210708 |
| 759 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000669659920 | 通江县-永安镇\_村基础设施\_县坝村新建柏树梁至向家岭0.95公里硬化路 | 县坝村 | 22.25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县坝村 | 20210422 | 20210730 |
| 760 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000669664231 | 通江县-永安镇\_村基础设施\_县坝村新增学堂湾至村委办公室 0.24公里硬化路 | 县坝村 | 10.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县坝村 | 20200422 | 20201230 |
| 761 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000685112721 | 通江县-永安镇\_村基础设施\_龙汉垭村加宽道路6.3公里，新建道路3.8公里 | 龙汉垭村 | 303.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 永安镇\_ | 20210609 | 20211231 |
| 762 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000685135608 | 通江县-永安镇\_村基础设施\_火天岗村道路加宽7.6公里（原火天岗村） | 火天岗村 | 114 | 项目实施 | 2021 | 是 | 永安镇\_ | 20210601 | 20210901 |
| 763 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000685268816 | 通江县-永安镇\_村基础设施\_锣坪村道路改建5.3公里（原擂鼓城村） | 锣坪村 | 291.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 永安镇 | 20210607 | 20211231 |
| 764 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000718862187 | 通江县-永安镇\_村基础设施\_碧溪坡村村道路路面整治项目 | 碧溪坡村 | 80.22 | 项目实施 | 2021 | 是 | 永安镇 | 20210607 | 20211231 |
| 765 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000719083075 | 通江县-永安镇\_村基础设施\_岳家坡村村道路维护项目 | 岳家坡村 | 128.2778 | 项目实施 | 2021 | 是 | 永安镇 | 20210607 | 20211231 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 766 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000881163011 | 通江县-永安镇\_村基础设施\_2021年-永安镇锣坪村道路水毁工程 | 锣坪村 | 70 | 项目实施 | 2021 | 是 | 锣坪村 | 20210921 | 20211231 |
| 767 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000877542481 | 通江县-永安镇\_村基础设施\_永安镇碧溪坡村-2021年乡村振兴产业道路建设项目 | 碧溪坡村 | 18.05 | 项目实施 | 2021 | 是 | 碧溪坡村民委员会 | 20210810 | 20211230 |
| 768 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000877655847 | 通江县-永安镇\_村基础设施\_永安镇锣坪村-2021年乡村振兴产业道路建设项目 | 锣坪村 | 27.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 锣坪村村民委员会 | 20210810 | 20211230 |
| 769 | 通江县 | 村基础设施 | 产业路 | 5300000877705870 | 通江县-永安镇\_村基础设施\_永安镇县坝村-2021年“三农”示范片（产业）道路建设 | 县坝村 | 71.55 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县坝村村民委员会 | 20210810 | 20211230 |
| 770 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000877416917 | 通江县-永安镇\_村基础设施\_永安镇-2021年度农村环境整治补助项目 | 永安镇 | 77.19 | 项目实施 | 2021 | 是 | 永安镇人民政府 | 20210815 | 20211130 |
| 771 | 通江县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5300000467651550 | 通江县-永安镇\_村公共服务\_永安镇小坪村2019年公共服务中心 | 小坪村 | 33.046 | 项目实施 | 2021 | 是 | 永安镇人民政府 | 20200105 | 20200318 |
| 772 | 通江县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5300000701640709 | 通江县-永安镇\_村公共服务\_永安镇得汉城村2019年公共服务中心 | 得汉城村 | 79 | 项目实施 | 2021 | 是 | 永安镇人民政府 | 20200105 | 20200330 |
| 773 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000877184667 | 通江县\_产业项目\_通江县-至诚镇\_产业项目\_易地扶贫搬迁后续扶持 | 至诚镇 | 12.03 | 项目实施 | 2021 | 是 | 至诚镇人民政府 | 20210208 | 20211117 |
| 774 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000920483021 | 通江县\_产业项目\_通江县-至诚镇\_产业项目\_支持发展壮大村集体经济 | 至诚镇 | 42 | 项目实施 | 2021 | 是 | 至诚镇人民政府 | 20210806 | 20211231 |
| 775 | 通江县 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000846367290 | 通江县-至诚镇\_危房改造\_至诚镇2021年易地扶贫搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁 | 至诚镇 | 33.7 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县至诚镇人民政府 | 20210901 | 20211231 |
| 776 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000876624471 | 通江县\_村基础设施\_通江县-至诚镇\_村基础设施\_2021年乡村振兴产业道路建设 | 至诚镇 | 249.6 | 项目实施 | 2021 | 是 | 至诚镇人民政府 | 20210806 | 20211216 |
| 777 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000876664440 | 通江县\_村基础设施\_通江县-至诚镇\_村基础设施\_2021年乡村振兴产业道路建设 | 药洪村 | 77.05 | 项目实施 | 2021 | 是 | 至诚镇人民政府 | 20210208 | 20211118 |
| 778 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000876712776 | 通江县\_村基础设施\_通江县-至诚镇\_村基础设施\_2021年乡村振兴产业道路建设 | 九子坡村 | 212.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 至诚镇人民政府 | 20210208 | 20211118 |
| 779 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000880925904 | 通江县\_村基础设施\_通江县-至诚镇\_村基础设施\_2021年农村道路建设项目 | 沙坝子村 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 至诚镇人民政府 | 20210401 | 20211231 |
| 780 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000880967597 | 通江县-至诚镇\_村基础设施\_2021年至诚镇元山子村农村道路建设项目 | 元山子村 | 106.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 至诚镇人民政府 | 20210130 | 20211231 |
| 781 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000920468694 | 通江县\_村基础设施\_通江县-至诚镇\_村基础设施\_2021年农村道路补短 | 至诚镇 | 453.75 | 项目实施 | 2021 | 是 | 至诚镇人民政府 | 20210128 | 20211231 |
| 782 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000920476925 | 通江县\_村基础设施\_通江县-至诚镇\_村基础设施\_2021年农村道路补短 | 至诚镇 | 223.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 至诚镇人民政府 | 20210130 | 20211231 |
| 783 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000876759247 | 通江县\_村基础设施\_通江县-至诚镇\_村基础设施\_2021年度农村环境整治 | 至诚镇 | 63.48 | 项目实施 | 2021 | 是 | 至诚镇人民政府 | 20210806 | 20211220 |
| 784 | 通江县 | 村基础设施 | 其他 | 5300000880987015 | 通江县-至诚镇\_村基础设施\_2021年至诚镇农村环境整治（沙坝子村、药洪村） | 至诚镇 | 70 | 项目实施 | 2021 | 是 | 至诚镇人民政府 | 20210208 | 20211231 |
| 785 | 通江县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000878422300 | 通江县-壁州街道办事处\_产业项目\_壁州街道2021年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 城东村 | 2.33 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县壁州街道办事处 | 20210410 | 20211231 |
| 786 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928757897 | 通江县\_产业项目\_壁州街道城东村2021年农村安全饮水补短板 | 城东村 | 17.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县壁州街道办事处 | 20210701 | 20211228 |
| 787 | 通江县 | 产业项目 | 其他 | 5300000928859143 | 通江县\_产业项目\_壁州街道西郊村2021年农村安全饮水补短板 | 西郊村 | 17.45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县壁州街道办事处 | 20210701 | 20211226 |
| 788 | 通江县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5300000878427520 | 通江县-壁州街道办事处\_生活条件改善\_壁州街道2021年度农村环境整治 | 州街道办事 | 150 | 项目实施 | 2021 | 是 | 通江县壁州街道办事处 | 20210510 | 20211230 |
| 789 | 通江县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5300000669593619 | 通江县-高明新区\_村基础设施\_高明新区周子坪村2021年道路建设项目 | 州街道办事 | 247.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 高明新区管理委员会 | 20200422 | 20200930 |